REPOBLIKAN ‘ I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

----------------------

MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE, MER ET  DES  FORETS

------------------

Madagascar National Parks

PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATIONAL SAHAMALAZA-ILES RADAMA

MAI 2016

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX	2

LISTE DES CARTES	2

LISTES DES FIGURES	2

LISTE DES ABREVIATIONS	2

RESUME EXECUTIF	2

1.	PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION (PAG)	2

2.	PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’AP	2

3.	L’AIRE PROTÉGÉE ET SA BIODIVERSITÉ	2

4.	LES CIBLES DE CONSERVATION ET LEUR VIABILITÉ	2

5.	LES MENACES SUR L’AIRE PROTEGEE ET OBJECTIFS DE GESTION	2

6.	AMENAGEMENT ET ZONAGE DU PARC NATIONAL ET SES ALENTOURS	2

7.	LA CAPACITE DE GESTION	2

8.	AXES STRATEGIQUES	2

a)	Axe « conservation »	2

b)	Axe « cogestion et participation communautaire»	2

c)	Axe « marchés prioritaires»	2

d)	Axe « management»	2

9.	PLAN D’ACTION	2

10.	SUIVI DES IMPACTS DES ACTIVITES ET METHODES	2

11.	BIBLIOGRAPHIE	2

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Classification du Parc Sahamalaza Iles Radama à partir de 2016	2

Tableau 2: Le Parc National Sahamalaza -Iles Radama en bref	2

Tableau 3 : La superficie du Parc	2

Tableau 4: La distribution des habitats majeurs dansle Parc de Sahamalaza-Iles Radama	2

Tableau 5:Caractéristiques physiques et le milieu naturel	2

Tableau 6: Classification des habitats du Parc Sahamalaza Iles Radama	2

Tableau 7:  L’importance du Parc Sahamalaza-Iles Radama	2

Tableau 8: Caractéristique sociale, culturelle et économique- en bref	2

Tableau 9: Les ethnies, leurs activités et les ressources naturelles utilisées	2

Tableau 10: Synthèse de la biodiversité	2

Tableau 11: Les espèces caractéristiquesdu Parc National Sahamalaza-Iles Radama	2

Tableau 12: Les Cibles de conservation	2

Tableau 13: Les objectifs de gestion par cible de conservation	2

Tableau 14: Valeurs de référence pour évaluation de l’intégrité des cibles de conservation (Extrait MIRADI)	2

Tableau 15: Valeurs de l’intégrité des cibles et de l’intégrité globale de la du PN Sahamalaza-Iles Radama	2

Tableau 16: Les cibles de conservation et leurs profils (évaluation 2015 sur  MIRADI)	2

Tableau 17: Les pressions du Parc National Sahamalaza-Iles Radama	2

Tableau 18: Calendrier des pressions	2

Tableau 19: Causes des pressions et objectifs pour les causes «  MIRADI »	2

Tableau 20: Les opportunités et contraintes pour les pressions	2

Tableau 21: Statistique des pressions de l’AP	2

Tableau 22: Tableau de menace général pour l’AP (Extrait MIRADI 2015)	2

Tableau 23: Statistique de niveau de menace générale de l’AP	2

Tableau 24: Les objectifs de gestion par pression	2

Tableau 25: Zonage du Parc	2

Tableau 26: Zonage et règles de gestion	2

Tableau 27: Évaluation de la disponibilité d'informations requises pour la gestion (2015)	2

Tableau 28: Niveau de délimitation et bornage	2

Tableau 29: Evaluation du niveau de surveillance et de connaissance du Parc Sahamalaza Iles Radama	2

Tableau 30: Evaluation des ressources disponibles et de la relation avec l’extérieur	2

Tableau 31: Capacité de gestion  (évaluation 2015)	2

Tableau 32: Projection d’évaluation de l’efficacité de gestion	2

Tableau 33: Evaluation de l’efficacité de gestion de conservation du Parc Sahamalaza Iles Radama(Année 2012)	2

Tableau 34: Evolution de l’ IEG  2014-2020	2

Tableau 35: Effectif du personnel au niveau du Parc National de Sahamalaza-Iles Radama	2

Tableau 36: Plan d’action 2016 – 2020	2

# LISTE DES CARTES

Carte 1: Localisation géographique de la Réserve de Biosphère/Parc National	2

Carte 2: Zonage du Parc Sahamalaza Iles Radama	2

Carte 3: Carte de travail pour la surveillance de l’AP	2

# LISTES DES FIGURES

Figure 1: Schéma de l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG)	2

# LISTE DES ABREVIATIONS

AGR:		Agent de Réserve

AGR:		Activités Génératrices de Revenus

ANGAP:	Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées

AP:		Aire Protégée

APMC :	            Aire Protégée Marine et Cotière

BLU:		Bande Latérale Unique

COAP:		Code des Aires Protégées

COSAP :         Comité d’Orientation et de Soutien à l’Aire Protégée

CLP :              Comité Local du Parc

CS :		Chef Secteur

CVAF:		Chef de Volet Administration et Finance

CVCR:		Chef  de Volet Conservation et de Recherche

CVADE :	Chef de Volet Appui au Développement et d’EducationDREEF   Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts

DIR:		Direction Inter Régionale

GPS:		Global Positioning System

GRAP:		Gestion du Réseau des Aires Protégées  - plan GRAP-

MINENVEF:	Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et desForêts

MNP :             Madagascar National Parks

OPJ : 		Officier de Police Judiciaire

PAG:		Plan d’Aménagement et de Gestion

PCDI:		Projet de Conservation et de Développement Intégré

PE2:		Programme Environnemental 2

PE3 :		Programme Environnementale 3

PGC : 		Plan de Gestion de Conservation

PN: 		Parc National

PV:		Procès Verbal

RJ:		Responsable Juridique

RNI: 		Réserve Naturelle Intégrale

RS:		Réserve Spéciale

SIAP:		Système d’Information sur les Aires Protégées

SIRD:		Système d’Information Régionale de Diego

WWF:		World Wide Fund for Nature

ZICO:		Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux

ZN:		Zone Nord

ZOC:		Zone d’Occupation Contrôlée

ZUC:		Zone d’Utilisation Contrôlée

# RESUME EXECUTIF

Le Parc National Sahamalaza -Iles Radama appartient à deux types d’écorégion bien distinctes selon les types d’ecosystèmes existantes : l’écorégion terrestre de l’ouest et l’écorégion marine du canal de mozambique Nord.

Le Parc National Marin et Côtier Sahamalaza-Iles Radama inclut trois grands écosystèmes à savoir : marin, forestier, et mangroves ; le Parc joue un rôle écologique et économique important au niveau local et régional. En effet, il constitue un château d’eau pour les rizicultures et en même temps l’existence des ressources halieutiques comme les crabes, poissons, crevetteschévaquins, etc. permettent à la population  de tirer des bénéfices. Malgré ses importances, cette Aire Protégée est menacée par diverses pressions anthropiques telles que la coupe et le traffic des bois, le défrichement des forêts pour la culture sur-brûlis, les feux de pâturage, la chasse aux oiseaux rares et aux lémuriens ainsi que la pêche illicite surtout les crabeset crevettes.

Selon le plan GRAP (2014),  l’Aire Protégée de Sahamalaza-Iles Radama etait classée comme site potentiel pour une Aire Protégée Marine et Cotière, avec biodiversité exceptionnelle, niveau de menace élevée et la stratégie de conservation à appliquer est la stratégie  B (le détail est en encadré ci-après).

Le plan de gestion de ce Parc depuis sa création a été élaboré suivant les indications du Plan GRAP en utilisant la méthode 5 S de l’ONG de conservation The Nature Conservancy ( TNC). Le dernier plan de gestion de Sahamalaza - Iles Radama (comme tous les plans de gestion des sites du réseau MNP) a été élaborée en 2006 et mis en œuvre durant la phase PE 3 du Programme Environnemental Malagasy. En 2011, Madagascar National Parks a élaboré un Plan Stratégique pour la période 2012 – 2016  et le Plan d’Aménagement et de Gestion a été mis à jour suivant ce document de référence. Aujourd’hui, ce Plan d’Aménagement et de Gestion entre dans le cadre d’un nouveau mis à jour.

Compte tenu de son obtention du label de Réserve de Biosphère de l’UNESCO, au mois de septembre 2001, la gestion du Parc Sahamalaza Iles Radama a visé les résultats suivants depuis sa prise en main par Madagascar National Parks en 2007, le programme sur l’Homme et la Biosphère constitue un instrument novateur dans sa gestion.

la conservation de sa biodiversité de manière soutenue et efficace à travers des outils à base scientifique :

Ceci a été concrétisé par la mise en place/entretien des infrastructures de conservation (Matérialisation des limites marines, entretien des limites terrestres et côtiers, mise en place et entretien périodique de pare feu, mise en place des postes de gardes et barrières de contrôle), par l’application du COAP, par la mise en œuvre de patrouille et surveillance par les CLP, par une brigade mixte avec les partenaires techniques, et la réalisation de mission de sensibilisation à travers le COSAP)

la cogestion du Parc avec l’operationnalisation du COSAP et les comités de vigilance devenus Comités Locaux du Parc  (CLP),

le développement de l’écotourisme et la contribution de façon conséquente au budget de fonctionnement de Madagascar National Parks ;

L’amélioration de sa capacité de gestion pour bien faire face a son défi

Le réseau de Madagascar National Parks fait partie intégrante du réseau SAPM dont les objectifs fondamentaux sont

de conserver l’ensemble de la biodiversité unique de Madagascar (écosystèmes, espèces, variabilité génétique) ;

de conserver le patrimoine culturel malagasy,

de maintenir les services écologiques et,

de favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté et le développement.

La mission de Madagascar National Parks est de « conserver et gérer de manière durable les parcs nationaux et réserves de Madagascar. Ces Aires Protégées devront constituer un levier d'incitations économiques pour la conservation auprès des populations locales, attirer l’investissement (Bailleurs de Fonds, privé, assistance technique-ONG) et assurer la pérennité financière par le renforcement de la culture entrepreneuriale à tous les niveaux de gestion. Madagascar National Parks se considère alors comme une Institution pérenne de notoriété reconnue tant sur le plan national qu’international par les investisseurs (Bailleurs de Fonds, secteur privé), les partenaires techniques et par ses clients comme entreprise professionnelle dans la gestion durable des Aires Protégées d’intérêt national qui  représentent les “joyaux” de la nature et de la biodiversité de Madagascar ».

Jusqu’à aujourd’hui, le PAG du Parc Sahamalaza Iles Radama a concouru aux objectifs, missions et axes stratégiques de Madagascar National Parks tout en les adaptant au contexte spécifique de son terroir, il contient les données actualisées sur tous les aspects de cette aire protégée. Bien que de mesures de sauvegarde ne sont pas encore élaborés pour ce Parc, l’analyse approfondie de la connaissance de la zone alentour a permis d’apprécier le besoin de la population en matière de développement local et d’alternatives aux pressions afin d’accroître leur implication à la conservation à moyen et long terme.

L’étape 2016 – 2020 pour le Parc National Sahamalaza -Iles Radama sera le respect de la mission de MNP,  les priorités de gestion du Parc pour la période 2016 – 2020 sont définies dans le Tableau ci-après :

Tableau 1 : Classification du Parc Sahamalaza Iles Radama à partir de 2016

| Aire Protégée | Catégorie IUCN | Conservation | Recherche | Education | Développement | Ecotourisme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sahamalaza - Iles Radama | II | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |

A partir de 2016, ce Parc sera financé par le KFW dans le cadre du Fonds d’Investissement 2.

Ce PAG sera le document de référence pour la gestion de ce Parc pour la période de 2016 – 2020, sa mise en œuvre devra produire des résultats très concrets et positifs dans les domaines suivants (pérennisation de l’AP, viabilité de sa biodiversité, utilisation durable de ses ressources, efficacité de sa gestion et son ancrage régional).

## PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION (PAG)

Selon les documents stratégiques pertinents à tous niveaux (COAP ; Plan GRAP ; Plan Stratégique de Madagascar National Parks ; Plans de Développement Régional, Communal et Local) ; l’élaboration a débuté par une analyse préalable et une réflexion collégiale de toute l’équipe du Parc pour  évaluer la situation fin 2015 de tous les aspects de la gestion du Parc Sahamalaza Iles Radama avec la méthode FFOM (consultation de divers documents, réunion de concertation technique avec différentes parties prenantes).

Ensuite grâce à une méthodologie particulièrement bien adaptée au développement des projets de conservation dénommé MIRADI, l’équipe de gestion a pu identifier de manière très participative les principales problématiques, objectifs de gestion et les stratégies de conservation du Parc.

Le PAG est constitué de deux parties :

1ere partie : Synthèse des connaissances sur l’AP et évaluation de tous les aspects de gestion jusqu'à fin 2015 (objectifs et niveau d’atteinte des objectifs)

2eme partie : Objectifs de gestion – stratégies et actions – Plan d’action et plan de suivi détaillant la vision à moyen et long terme de l’AP, les divers objectifs de gestion, les stratégies prioritaires identifiées, les actions à entreprendre au cours des années à venir, et les résultats attendus des efforts de l’équipe gestionnaire.

La mise à jour de ce Plan d’Aménagement et de Gestion suit un processus de planification qui s’est basé sur l’analyse de la situation réelle. Ainsi, pour chaque axe stratégique, qui correspond à chaque objectif cité ci-dessus, une analyse approfondie de la situation a été menée par l’ensemble de l’équipe. Pour l’axe stratégique Conservation, le logiciel MIRADI, dérivé de la méthode 5S de « The Nature Conservancy » a été utilisé pour l’analyse qui a porté sur l’état actuel du Parc, la connaissance de sa zone périphérique, ses pressions et leur menace, sa capacité de gestion et son zonage.

Pour l’axe stratégique Cogestion, l’analyse s’est orientée vers les structures villageoises existantes pouvant collaborer dans la gestion du Parc.

Pour l’axe marché prioritaire du Parc, Conservation et Ecotourisme, l’analyse des données existantes relatives à ces deux  types de marche s’est avérée nécessaire pour pouvoir définir les stratégies de leur développement.

Pour l’axe stratégique Management, l’analyse porte sur les ressources disponibles auprès du Parc pour faire face à son défi.

Toutes ces analyses ont abouti à la définition des stratégies et plan d’action de l’unité de gestion pour les cinq années à venir.

L’étape finale de l’élaboration du présent document PAG est la validation interne suivi de l’approbation des Services Techniques Déconcentrés Régionaux(DREEF)

Figure 1: Schéma de l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG)

## PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’AP

Le Parc National Sahamalaza-Iles Radama fut le premier Parc marin et côtier de Madagascar créé dans le cadre du SAPM (Système des Aires Protégées de Madagascar) ou vision Durban sous décret n°2007-247 du 19 mars 2007. Cette même année, le 19 juillet 2007, ce nouveau parc marin et côtier Sahamalaza-îles Radama est inauguré officiellement à Maromandia où se trouve son stèle.

Le Parc National Sahamalaza –Iles Radama de 26 035 Ha incluant dans la majorité de la zone centrale de la Réserve de Biosphère qui couvre une surface totale de 153.200 ha est située sur la côte Nord–Ouest de Madagascar, à cheval entre le District d’Ambanja, Région DIANA, et du District d’Analalava, Région SOFIA. La baie de Sahamalaza se trouve entre les Baies de Narindra au Sud et la Baie d’Ampasindava au Nord.  Elle se longe entre la longitude 47° 38’40" et 47° 46’30" Est et la latitude 13° 52’20" et 14° 27’15" Sud.

Les tableaux suivant résument la localisation et caractéristique du Parc

Tableau 2: Le Parc National Sahamalaza -Iles Radama en bref

| Région | DIANA (Diégo-Ambilobe-Nosy-be-Ambanja), SOFIA |
| --- | --- |
| District | Ambanja, Analalava |
| Ecorégion | Ecorégion Marine et Côtière du Nord |
| Superficie | 26 035 Ha dont la Réserve de Biosphère couvre une surface totale de 153.200 Ha |
| Statut | Parc National (décret n°2007-247 du 19 mars 2007) |
| Accès | Par la RN 6 , s’est basé à Maromadia, District d’Analalava |
| Accueil et bureau du Parc | Maraboalina/Maromandia |

Tableau 3 : La superficie du Parc

| AP | Parcelles | Superficie selon décret (Ha) (a) | Superficie (Ha) réelle (données SIG) (b) | Différence (Ha) (a) – (b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parc National Sahamalaza - Iles Radama | 10 parcelles | 26035 | 26035 | 0 |
| Parcelle 1 : Barrière Corallienne Nord |  | 2078 | 2078 | 0 |
| Parcelle 2 : Barrière Corallienne Sud |  | 8154 | 8154 | 0 |
| Parcelle 3 : Lagna |  | 2524 | 2524 | 0 |
| Parcelle 4 : Ankitsika |  | 1429 | 1429 | 0 |
| Parcelle 5 : Ampasimbezo |  | 2198 | 2198 | 0 |
| Parcelle 6 : Maromandia |  | 875 | 875 | 0 |
| Parcelle 7 : Kapany |  | 583 | 583 | 0 |
| Parcelle 8 : Sijoro |  | 711 | 711 | 0 |
| Parcelle 9 : Ankarafa |  | 2208 | 2208 | 0 |
| Parcelle 10 : Anabohazo ambohitra |  | 5275 | 5275 | 0 |

Tableau 4: La distribution des habitats majeurs dansle Parc de Sahamalaza-Iles Radama

| Région d’appartenance | Habitats représentées | Superficie en Ha | % dans l’AP |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecorégion terrestre de l’Ouest | Forêts denses sèches semi-caducifoliées | 7 483 | 22,54 |
|  | Savanes/prairies boisées sur les plateaux | 591 | 1,78 |
|  | Marécage avec raphia | 100 | 0,30 |
| Ecorégion marine du canal de mozambique Nord | Forêts de mangrove | 5 796 | 17,46 |
|  | Récifs coralliens | 12 756 | 38,43 |
|  | Herbier | 6465 | 19,47 |
| TOTAL | 33191 | 100 |

Tableau 5:Caractéristiques physiques et le milieu naturel

| Altitude | L’Altitude maximale est de 405 m et le minimal est de 0 m. La profondeur maximale de l'eau au-dessous du niveau de la mer varie de 100 à 200 m. |
| --- | --- |
| Hydrographie | Le nombre et l'étendu des rivières qui coulent en permanence sur la péninsule sont très limités. L'eau de surface qui provient des pluies est utilisable seulement pendant la saison pluvieuse. Pendant les autres périodes de l'année, la population utilise la nappe phréatique pour satisfaire ses besoins en eau et cela se fait au moyen de vovo (puits peu profonds dans les lits de rivières). Il existe trois sources d'eau dans la cuvette sédimentaire (dans les sables alluviaux, dans les sols sableux et dans les formations du crétacé inférieur) que l'on pourrait exploiter. Cependant, la répartition irrégulière des villages pourrait constituer un blocage pour l'approvisionnement régulier en eau potable de la population |
| Climat | Le climat de la région est de subhumide à humide chaud. La zone est à cheval entre la région climatique subhumide du Boina au Sud, la région humide du Sambirano à l'Est et la région pérhumide de Nosy Be au Nord. |
| Précipitations ann. | 1700 - 1850 mm. Les stations météorologiques les plus proches se trouvent à Analalava (1763 mm; 50 km au Sud), à Nosy Lava (1780 mm, 45 km au Sud), à Maromandia (1690 mm) . |
| Saisons ( saison de pluie , saison sèche) | La pluviométrie montre l'existence de deux saisons bien distinctes à savoir une saison de pluie pendant laquelle tombe la majorité des pluies (Octobre - Avril) et une saison sèche entre Mai et Septembre |
| Vent fort | La situation isobarique moyenne montre un régime d'alizés de l'Est pendant l'hiver austral (avril - octobre), tandis qu'en été australe (novembre - mars), la ZITC se déplace au sud de la zone, entraînant un régime d'accalmie et de convection avec de faibles vents du Nord Ouest. Les alizés forts du Sud Est sont localement appelées Varatraza, tandis que la faible mousson du Nord Ouest est appelé Talilo. Ces régimes de vents généraux sont superposés par le système thermique quotidien, qui produit un vent thermique de la terre vers la mer le matin et un vent thermique de la mer vers la terre le soir. En hiver austral, ce système peut cependant être dominé par des Varatraza permanentes pendant 3 à 9 jours selon l'expérience locale |
| Température | La température moyenne annuelle est de 25 - 26°C. La température mensuelle moyenne varie entre 22°C en saison fraîche (Juillet/Août) et 28°C en saison chaude (Janvier/Février). |
| Habitats | Les forêts (Forêts de mangrove, les forêts sèches, Savanes/prairies boisées sur les plateaux, Marécage avec raphia, Ilots forestiers, Récifs coralliens et les herbiers marins |
| Espèces phares | Haliaeetus vociferoides, Threskiornis bernieri, Eulemur flavifrons, Lepîlemur sahamalazensis, Dugong dugong |

Océanographie:

- Température de l'eau

La température moyenne de l'eau de surface est de 29°C en janvier-février, de 28°C en avril-mai-juin et de 26°C en juillet-août-septembre. La température moyenne de l'eau à 100m de profondeur est entre 22 et 24°C et l'isotherme de 20°C oscille autour d'une profondeur de 140m.

- Salinité

L'apport des eaux douces des rivières pendant la saison de pluie entraîne une basse salinité de l'eau de mer à moins de 34 g/kg en janvier-février-mars. Après la fin des grandes pluies et crues, la salinité remonte à 34,5 g/kg en avril-mai-juin pour atteindre son maximum entre 35,0 et 35,25 g/kg en saison sèche (juillet - décembre). Ces indications concernent la salinité de l'eau de mer à l'extérieur du banc externe. Il est évident que dans la baie de Sahamalaza, la salinité de l'eau est successivement réduite à mesure que l'on se rapproche de l'embouchure des grandes rivières.

- Courants océaniques

Le Nord-Ouest de Madagascar est influencé par un vaste courant circulaire qui tourne dans le sens contre la montre et relie les eaux du Nord-Ouest de Madagascar, des Comores et de la côte de Mozambique. Ceci entraîne un régime général de courant marin du Sud vers le Nord dans la zone. Au large de Le Parcde Biosphère proposée, une zone d’Upwelling (Eaux profondes et riches en nutriments, qui remontent vers la surface) a été constatée.

- Courants locaux et marées

Les courants locaux sont dominés par les marées, la répartition des récifs et les débits des rivières. En grandes marées, la différence de niveau peut atteindre 3,5 - 4m, ce qui entraîne des courants forts surtout dans les passes du récif extérieur, dont la forme incisée à tombants verticaux et la présence de coraux mous confirme un régime hydrodynamique. Les récifs coralliens à l'intérieur de la baie de Sahamalaza et de Ramanetaka sont moins soumis aux courants. Les débits des rivières dans la baie de Sahamalaza créent des courants sortants légèrement plus forts et sensiblement plus turbides que les courants rentrants. Plus que les courants, les marées et la direction des vents quotidiens déterminent la vie de la population locale dans la mesure où dans la plupart des villages, les pirogues peuvent sortir ou rentrer au village uniquement à marée haute, tandis qu'en marée basse, de vastes plates-formes vaseuses tombent à sec et empêchent la circulation. La remontée de la rivière Maetsamalaza jusqu'à Maromandia, lieu commercial principal de la région est également soumis aux marées qui se font sentir jusqu'au niveau du village

Tableau 6: Classification des habitats du Parc Sahamalaza Iles Radama

| Catégorie | Habitat | Vulnérabilité | Valeur de la biodiversité | Niveau de menace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecorégion terrestre de l’Ouest | Forêts denses sèches semi-caducifoliées | Haute | Haute | Faible |
|  | Savanes/prairies boisées sur les plateaux | Bas | Bas | Faible |
|  | Marécage avec raphia | Bas | Bas | Faible |
| Ecorégion marine du canal de mozambique Nord | Forêts de mangrove | Moyenne | Haute | Faible |
|  | Récifs coralliens | Haute | Haute | Moyenne |
|  | Herbiers | Haute | Haute | Moyenne |

Le rôle stratégique du Parc National Sahamalaza-Iles Radama se résume comme « représentation des systèmes écologiques extrêmement diversifiés et conservation des habitats et biodiversité exceptionnellement riche, menacée et endémique ».

Tableau 7:  L’importance du Parc Sahamalaza-Iles Radama

| Rôles stratégiques | Importance | Observations |
| --- | --- | --- |
| Représentation au niveau du réseau MNP | Le Parc National de Sahamalaza - Iles Radama représente l’écorégion terrestre de l’ouest et l’écorégion marine du canal de mozambique nord au sein du Réseau des Parcs et Réserves de Madagascar. |  |
| Conservation des espèces et d’écosystèmes | Fonction écologique de la mangrove La mangrove est peuplée par des crabes de mangrove ou crabe de boue (Scylla serrata) et d’autres crustacées exploitables par la population locale. La mangrove est également supposée abriter un grand nombre de poissons qui y trouvent refuge. L’'habitat de la Mangrove est écologiquement important pour la conservation de 05 espèces d'oiseaux menacées telles que Haliaeetus vociferoides, Threskiornis bernieri, Ardea humbloti, Ardeola idea et Lophotibis cristata . Fonction écologique des récifs et des zones d’herbiers Les récifs et les zones d’herbiers jouent un rôle écologique fondamental dans les écosystèmes marins. Ce sont des zones de reproduction (de nombreux juvéniles) et d’alimentation notamment pour les herbivores et autre faune marin. Ils ont aussi un rôle important dans la stabilisation des sédiments récifaux vis à vis des phénomènes d’érosion. |  |
| Biens et services au niveau local et de la région | Services écologiques des forêts Les forêts sèches semi-caducifoliées du Parc jouent le rôle de château d’eau pour les rizicultures. Les forêts retiennent les eaux de pluies pendant la période de pluie entre le mois de décembre en avril. Puis, elles les laissent s’infiltrer petite à petit tout au long de l’année en alimentant les sources jusqu’au niveau des rizières. Contribution à la promotion de développement de l’écotourisme. Il renferme des ressources naturelles et sites d’attractions touristiques propices à une valorisation pertinente. Autres que la richesse faunistique et floristique rare et endémique, le Parc possède un autre patrimoine propre en culture et en paysage très particulier et varié. Toutes les parcelles du Parc ont des sites d’intérêt culturel et cultuel tels que tranovy-sijôro, tombeau royal de Nosy Berafia, tombeau royal de Kapany, tombeau d’Ankarafa, l’Ile Faly ou Antanimora, la Nosy Kalakajoro et togny ou talisman. Contribution à la promotion de recherche et d’éducation environnementale. La conduite des recherches sur les systèmes écologiques et les espèces endémiques et espèces rares pourraient constituer un attrait important pour les touristes scientifiques. Les résultats de recherches et les informations diffusées constituent un outil efficace pour la réalisation des actions de sensibilisation et éducation environnementales auprès des villageois. Contribution à la promotion du développement socio-économique de la région. La promotion de gestion durable des ressources naturelles renouvelables (mangrove, mer et forêts) dans la zone ainsi que le développement des activités de reboisement et de la sécurité foncière constituent des potentiels de développement de la zone. |  |

Tableau 8: Caractéristique sociale, culturelle et économique- en bref

| Nombre de : |  |
| --- | --- |
| Villages/hameaux | 81 |
| Fokontany | 35 |
| Communes rurales Districts | 5 (Maromandia, Befotaka Nord, Ambolobozo, Ankaramibe, Anorotsangana) 2 (Analalava, Ambanja) |
| Nombre d’habitants | 105 000 environs |
| Ethnie | Majorité sakalava (bemihisatra et bemazava), autres ethnies minoritaire (merina, betsimisaraka, betsileo, tsimihety) |
| Système agraire | Système agro-pastorale, Système agro-sylvo-pastorale |
| Culture | vivrières |
| Activité | Agriculture, elevage, pêche, artisanat |

Tableau 9: Les ethnies, leurs activités et les ressources naturelles utilisées

| Ethnie | Activités | Localisation par rapport à l’AP | Ressources naturelles utilisées |
| --- | --- | --- | --- |
| Sakalava bemihisatra | Pêche, agriculture | Le long des côtes | Mer, la forêt, |
| Sakalava bemazava | Agriculture, elevage | A l’interieur des côtes | La forêt, |
| Autres ethnies | Un peu de tout (agriculture, elevage, commerce ) | Aux alentours de l’AP | - |

Carte 1: Localisation géographique de la Réserve de Biosphère/Parc National

## L’AIRE PROTÉGÉE ET SA BIODIVERSITÉ

Trois écosystèmes constituent l’Aire protégée Sahamalaza-Iles Radama, à savoir la forêt sèche semi-caducifoliée, la mangrove et le récif corallien. Chaque habitat ou écosystème joue un rôle écologique très important :

- Mangrove

La mangrove est peuplée par des crabes de mangrove ou crabe de boue (Scylla serrata) et d’autres crustacées exploitables par la population locale. La mangrove est également supposée abriter un grand nombre de poissons qui y trouvent refuge. L’'habitat de la Mangrove est écologiquement important pour la conservation de 05 espèces d'oiseaux menacées telles que Haliaeetus vociferoides, Threskiornis bernieri, Ardea humbloti, Ardeola idea et  Lophotibis cristata   .

- Forêts

A Sahamalaza, les forêts sèches semi-caducifoliées du Parc jouent le rôle de château d’eau pour les rizicultures. Les forêts retiennent les eaux de pluies pendant la période de pluie entre le mois de décembre en avril. Puis, elles les laissent s’infiltrer petite à petit tout au long de l’année en alimentant les sources jusqu’au niveau des rizières.

- Récifs et des zones d’herbiers

Les zones d’herbiers jouent un rôle écologique fondamental dans les écosystèmes coralliens. Ce sont des zones de reproduction (de nombreux juvéniles) et d’alimentation notamment pour les herbivores. Ils ont aussi un rôle important dans la stabilisation des sédiments récifaux vis à vis des phénomènes d’érosion.

Tableau 10: Synthèse de la biodiversité

| Biodiversité | Nombre d’espèces | Observation |
| --- | --- | --- |
| Lémuriens | 09 | 02 endémiques locaux |
| Autres Mammifères | 08 | 02 marins |
| Reptiles | 38 |  |
| Amphibiens | 14 | 1 endémique local |
| Avifaune | 41 | 6 espèces menacés |
| Poissons | 168 |  |
| Holothurie | 20 |  |
| Coraux et invertébrés | 218 |  |
| Palétuviers | 08 |  |
| Tortues marines | 05 |  |

- Flore

L'inventaire floristique des forêts de Sahamalaza a permis d’identifier 220 espèces regroupées dans 68 familles, dont 56 sont des Dicotyledones, 10 des Monocotyledones et 2 des Fougères. Le taux d'endémisme à Madagascar est de 42,2%. Les familles les plus représentées dans la zone sont ainsi les Anacardiaceae, Apocynaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae et Sapindaceae.

Les genres les plus représentés dans la strate arborescente (12 à 20 m de hauteur) :

Protorhus, Mascarenhasia., Brachylaena., Canarium., Commiphora., Erythroxyllum, Homalium., Dalbergia., Albizzia., Calliandra.,Ficus., Dichtaetanthera., Streblus., Breonia, Macphersonia, Grewia.

Le sous-bois clair aux arbustes à feuilles persistantes est riche en Sorindeia., Cabucala., Mascarenhasia., Tabernaemontana., Grangeria , Dalbergia., Canthium. et autres espèces.

La strate herbacée est constituée par des plantules des individus des strates supérieures et de rares Orchidées comme la Lissochilus sp.

En générale les lianes, les fougères (Adiantum sp., Lygodium sp.) et les épiphytes (Bulbophyllum sp., Angraecum sp., Acampe sp.,) sont rares dans les forêts sèches.

Pour les forêts ripicoles sous forme de galeries forestière, la strate arborescente de 1 à 20m de hauteur est constituée par le Canarium sp., Terminalia sp., Intsia sp., Eugenia., Ficus sp., Majidea sp., et d'autres espèces.

Dans la strate arbustive de 6 à 10m, on y rencontre des Pandanus spp., Dracaena sp  et divers Rubiaceae.

La strate herbacée est constituée par les Agelaea sp., Dypsis sp., Filicum sp., Majidea sp., Campylospermum sp. et Rinorea sp.

La mangrove est constituée de 08 espèces, à savoir:

- Avicennia marina et Sonneratia alba en front de mer

- Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorhiza et Xylocarpus granatum dans le domaine interne de la mangrove

- Ceriops tagal, Lumnitzera racemosa, Heritiera littoralis et à nouveau Avicennia marina en bordure de terre ferme

On rencontre dans la zone d’herbier les trois (03) espèces les plus fréquents, à savoir : Thalassodendron ciliatum, Cymodocea rotundata et Halodule uninervis.

Autour des îlots constituant l’archipel des Radama et au niveau des bancs coralliens environnant, les substrats sont à granulométrie grossière et sont  constitués par débris coralliens. On y rencontre le plus souvent des herbiers monospécifiques à Thalassodendron ciliatum.

- Faune

Oiseaux :

Quarante et une (41) espèces d’oiseaux ont été inventoriées de la forêt d’Analavory. Les espèces endémiques  recensées sont Newtonia brunnericauda, Coua cristata, Buteo brachypterus, Lophotibis cristata, Neomixis tenella, Lonchura nana, Turnix nigricollis, Copsychus albospecularis, Mirafra hova, Foudia madagascariensis, Falculea palliata, Vanga curvirostris, Polyboroides radiatus, Ninox superciliosus, Agapornis cana et Phyllastrephus madagascariensis.

Les oiseaux globalement menacés dans la zone humide d’après ZICOM 1996 sont Haliaeetus vociferoides, Threskiornis bernieri, Ardea humbloti, Ardeola idea, Sterna bengalensis, Lophotibis cristata.

Lémuriens :

Neuf espèces (9) des lémuriens répartissant dans cinq Familles sont recensées  dans les forêts du Parc National Sahamalaza, à savoir

Phaner furcifer (F. Cheirogalidae), Eulemur flavifrons, Eulemur macaco (F. Lemuridae), Hapalemur griseus occidentalis (F.Lemuridae), Lepilemur dorsalis (F.Lepilemuridae), Lepilemur sahamalazensis (F.Lepilemuridae), Daumbetonia madagascariensis (F.Daumbetonidae), Microcebus murinus (F.Cheirogalidae), Avahi occidentalis(F.Indridae).

Autres Mammifères :

Cryptoprocta ferox (F. Viveridae), Potamocheres porcus ,Rattus rattus(F.Rongeurs), Eliurus minor (F. Rongeurs), Tenrec ecaudatus (F. Tenrecidae), Pteropus rufus (F. Frugivores), Megaptera novaeanglia( Cetaceae), Dugong dugong (Dugongidae).

Reptiles :

Trente et huit (38) espèces ont été identifiées dans le Parc National Sahamalaza-Iles Radama, à savoir :Lepidochelys olivacea (Tortue marine), Chelonia mydas (Tortue marine), Eretmochelys imbricata,

Brookesia stumpffi, Furcifer oustaleti, Furcifer pardalis, Oplurus cuvieri, Geckolepis maculata, Hemidactylus cf. frenatus, Lygodactylus tolampyae, Paroedura oviceps, Paroedura stumpffi, Phelsuma abbotti, Phelsuma madagascariensis, Uroplatus ebenaui, Uroplatus henkeli, Zonosaurus laticaudatus, Amphiglossus sp, Amphiglossus reticulatus,  Pseudoacontias menamainty, Trachylepis elegans, Trachylepis gravenhorstii, Sanzinia madagascariensis, Alluaudina belly, Dromycodryas quadrilineatus, Ithycyphus miniatus, Leioheterodon madagascariensis, Liophidium torquatum, Liopholidophis lateralis, Madagascarophis citrinus Madagascarophis colubrinus, Lygodactylus pseudogranuliceps, Phelsuma madagascariensis, Lygodactylus madagascariensis, Lygodactylus madagascariensis, Blaesodactylus sakalava, Paracontias hildebrandti, Mimophis mahafalensis.

Amphibiens :

Quatorze (14) espèces ont été recensées, à savoir : Heterixalus luteostriatus, Aglyptodactylus securifer,Boophis tsilomaro, Boophis jaegeri, Boophis tephraeomystax, Mantella betsileo, Gephyromantis pseudoasper, Mantidactylus ulcerosus, Cophyla berara (endémique locale), Platymelis sp, Plethodontohyla sp, Stumpffia gimmeli, Ptychadena mascareniensis, Laliostoma labrosum, Ptychadena mascareniensis, Laliostoma labrosum.

Poissons :

Cent soixante et huit (168) espèces de poissons ont été répertoriées dans les récifs coralliens du Parc National Sahamalaza-Iles Radama et 83 espèces supplémentaires ont pu être déterminées par les pêcheurs locaux  à l'aide de livres. L’inventaire participatif des espèces d’intérêt économique pour les pêcheurs locaux fait état de la présence de Carangoides, Thunnus et Scomberomorus, de six types de requins, de sept types de rayes. Une brève analyse de la pêche de quelques jours à Nosy Faly ont confirmé la présence des espèces comme le Napoléon (Cheilinus undulatus), de deux types de requins (Carcharhinus melanopterus, Carcharhinus sp.), de la raye aigle (Aetobatus narinari) et de la raye guitare (Rhina anclystoma).

Holothuries :

Vingt (20) espèces des holothuries répartissant dans 2 Familles ont été recensées.

Famille des Holothuridés : Actinopyga echinites(Rasta), Actinopyga lecanora(Lohankaroko), Actinopyga mauritiana(Pantoufle), Actinopyga obesa(Malanifitatra), Actynopigus miliaris(Jaoby rangoko), Bohadschia argus(Betaretra), Bohadschia marmorata(Betaretra), Bohadschia paradoxa(Betaretra), Bohadschia graeffei(Mihoatravato), Holothuria atra(Stylo joby), Holothuria edulis(Stylo banana),Holothuria fuscogilva(Maronono), Holothuria fuscopunctata(Goakabe), Holothuria scabra(Tricot),

Famille Stichopodidés: Sticopus variegatus(Tracteur), Sticopus chloronotus(Maintsokely) Sticopus horrens(Crampon), Thelenota ananas (Rasta), Thelenota rubrilineata(Bemangovitra), Thelenota ana  (Crampon)

Autre Invertébrés :

Deux cent dix huit (218) espèces de coraux et d'invertébrés ont été répertoriées dans les récifs coralliens. Les classes coralliennes les plus diverses sont les Acropora avec 32 espèces, les Favidae avec 16 espèces et les Poritidae avec 11 espèces. En général, un site de récifs coralliens présente entre 80 et 110 espèces de coraux et invertébrés.

Tableau 11: Les espèces caractéristiquesdu Parc National Sahamalaza-Iles Radama

| GROUPES | Espèces | Nom vernaculaire | Classification IUCN | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEMURIENS | Eulemur flavifrons |  | En Danger Critique d’Extinction (CR) | Endémique locale avec niveau de menace locale est très haut. |
|  | Eulemur macaco |  | Vulnérable (Vu) |  |
|  | Daubentonia madagascariensis |  | Vulnérable (Vu) |  |
|  | Hapalemur griseus occidentalis |  | Vulnérable (Vu) |  |
|  | Phaner furcifer |  | Vulnérable (Vu) |  |
|  | Lepilemur dorsalis |  | Vulnérable (Vu) |  |
|  | Lepîlemur sahamalazensis |  | Vulnérable (Vu) |  |
|  | Avahi occidentalis |  | Vulnérable (Vu) | Endémique locale |
|  | Microcebus murinus |  | Vulnérable (Vu) |  |
| CARNIVORES | Cryptoprocta ferox |  | Vulnérable (Vu) |  |
| OISEAUX | Haliaeetus vociferoides |  | Vulnérable (Vu) | Endémique de M/car et se rencontre à Sahamalaza dans les mangroves |
|  | Threskiornis bernieri |  | En Danger (En) | Endémique à l’ouest de M/car, mais très chassée par la population locale. |
|  | Lophotibis cristata |  | Quasi-menacé (NT) | Madagascar |
| HERPETOFAUNE | Cophyla berara |  | En Danger Critique d’Extinction (CR) | endémique locale et menacée d’extinction |
| SIRENIENS | Dugong dugong |  | En Danger Critique d’Extinction (CR) |  |

## LES CIBLES DE CONSERVATION ET LEUR VIABILITÉ

Suite à l’analyse de l’équipe  du Parc  en 2015, les cibles de conservation du Parc Sahamalaza Iles Radama pour la période 2016 -2020 sont devenues six (06) éléments ci après :

- Forêt dense sèche de basse altitude

- Mangrove

- Récifs coralliens

- Eulemur flavifrons

- Threskiornis bernieri

- Herbiers

Tous les autres habitats et espèces (oiseaux, amphibiens et autres,…)  sont des cibles intégrées dans ces six (06) cibles de conservation.

Ces six (06) éléments sélectionnés sont représentatifs du Parc Sahamalaza Iles Radama. S’ils sont conservés, c’est Le Parc National Sahamalaza -Iles Radama  entier qui sera conservé. Toutes les analyses ci après porteront sur ces six (06) éléments.

Toutes les espèces faisant partie des éspèces phares de ce Parc seront incluses dans les cibles intégrées des habitats cibles de conservation

Tableau 12: Les Cibles de conservation

| Cibles de conservation | Description |
| --- | --- |
| Forêt dense sèche de basse altitude | Forêt dense sèche semi-caducifoliée de basse altitude (inf 400m) dans les deux parcelles terrestres du Parc (Anabohazo-Ambohitra et Ankarafa) dont la superficie totale est de 7483ha soit 28,74% de la superficie total du Parc. On y trouve associé comme habitat: - la zone raphière de superficie totale de 15Ha qui se repartie en 3 lots dont un se trouve au centre (3Ha) de la parcelle Ankarafa, un autre à l'ouest (5Ha) et le dernier au sud ouest (7Ha) de la parcelle et des savanes boisées de 122 Ha se trouvant dans la zone sommitale de la parcelle Ankarafa et au nord est de la parcelle d'Anabohazo.. On y trouve les espèces des lémuriens caracteristiques du Parc dans le tableau 11 ci-dessus et d’autres comme : -Flore: 220 espèces dont le taux d'endemisme à Madagascar est de 42,2% -Avifaune (forêt d'Analavory): 41 espèces dont 16 sont endémiques à Madagascar, 14 sont endémiques à la région des Mascareignes et 11 sont non endémiques. Autres Mammifères: Cryptoprocta ferox , Rattus rattus, Eliurus minor , Tenrec ecaudatus, Potamocheres porcus. -Herpetofaune: 14 espèces d'amphibiens dont Cophyla berara est endémique locale et menacée d’extinction. Cette forêt est la seule source en eau potable pour les 23 villages périphériques du Parc et pour les rizières de ces villages à travers des 24 rivières. |
| Mangrove | Cinq Parcelles sur les dix constituant le Parc marin et côtier Sahamalaza-Iles Radama sont formées par des mangroves. Il s'agit de la parcelle Ankitsika, Ampasimbezo, Maromandia, Kapany et Sijôro. La superficie totale des mangroves est de 5796ha soit les 22,26% de la supercie totale du Parc. Pour le cas de la parcelle Sijôro, la partie nord présente une zone estuaire d'environ 10Ha. Flore:Les 8 huit espèces des palétuviers de Madagascar y sont toutes présentes. Avifaune: Threskiornis bernieri (menacé IUCN), Haliaeetus vociferoides (vulnérable IUCN), Lophotibis cristata (quasi-menacé), Ardea humbloti, Ardeola idea y sont présentes. Mammifère: Pteropus rufus Autres faunes: crabes (Scylla serrata, Terebralia palustris ), huitres (Crassostrea cucculata ), crevettes, poissons Ces mangroves jouent à la fois le rôle pour la protection des rives et pour la protection des espèces d' oiseaux d'eau menacées ainsi que pour la protection des chauve-souris. Elles constituent des zones de production pour les poissons, crabes et crevettes. |
| Récifs coralliens | Toutes les trois parcelles marines du Parc sont constituées par des récifs coralliens. La superficie totale est de 12 756 ha soit les 49% de la superficie totale du Parc dont la parcelle Lagna est de 2524ha, barrière corallienne sud est de 8154ha et barrière corallienne nord est de 2078ha. Autres que les récifs barrières, récifs frangeant les îles Radama, les pentes récifales, on y rencontre également des zones d'herbiers et des fonds sablo-vaseux. On y rencontre 218 espèces des coraux dont les classes coralliennes les plus diverses sont les Acropora avec 32 espèces, les Favidae avec 16 espèces et les Poritidae avec 11 espèces. On a inventorié 168 espèces de poissons, 20 espèces des holothuries, 3 espèces de tortues marines dont Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata et Lepidochelys olivacea. Les récifs coralliens constituent une zone de reproduction des poissons, hothuries, poulpes, etc. |
| Eulemur flavifrons | Espèce des lémuriens diurnes endémique dans la zone de Sahamalaza appelée localement Akomba mangamaso. Cette espèce est classée gravement menacée dans la liste rouge de l'IUCN. En 2001, l'effectif total d'individu dans toute la zone de Sahamalaza (extérieur et intérieur du Parc) était estimé à 1000 individus (WCS/DEC, 2001). En 2011, l'effectif dans les deux parcelles du Parc est environ à 467 individus (données des CLP). On les rencontre dans les forêts sèches de basse altitude des parcelles terrestres. |
| Threskiornis bernieri | C'est une espèce d'oiseau d'eau , dirne endemique dans la région ouest de Madagascar, très rare dans les autres endroits mais encore facile à trouver à Sahamalaza. C'est une espèce menacée dans la liste rouge de l'IUCN. Cette espèce est menacée localement par la chasse au moyen de piège dans le lieu de nidification qui est un îlot (Ambariomborona) dans la parcelle Ankitsika du Parc. En 2011, l'abondance numérique est environ à 300 individus. On les rencontre facilement dans la parcelle Ankitsika comme lieu de nidification et dans les autres parcelles Ampasimbezo, Maromandia, Kapany et Sijôro, lieux de recherche de nourriture. |
| Herbiers | On trouve des zones d’herbiers dans les trois (03) parcelles marines du Parc. La superficie totale des zones d’herbiers est de 6465 ha dont celle d’Ambatolava ; la plus grande avec ses 6000 ha, aux alentours de l’île Faly avec 160 ha, sur la partie Nord de l’île Valiha avec 230 ha et sur la partie sud couvrant une superficie de 75 ha. Les trois (03) espèces les plus fréquents sont : Thalassodendron ciliatum, Cymodocea rotundata, et Halodule uninervis. Thalassodendron ciliatum est le plus apte à coloniser les débris coralliens tandis que les autres espèces préferent les vases les sables vaseux. Les zones d’herbies constituent une zone de reproduction et de nursery pour les poissons, mais aussi une zone d’alimentation pour les Dugong dugong et les tortues marins. |

L’analyse effectuée par l’équipe a permis de sortir les problématiques – clés de chaque cible de conservation et de définir les objectifs de gestion y afférents pour 2016 – 2020.

Tableau 13: Les objectifs de gestion par cible de conservation

| Cibles de conservations | Problématique - clés | Objectif de gestion pour la viabilité des cibles |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | Mi parcours (2018) | Fin 2020 |
| Forêt dense sèche de basse altitude | Diminution de la couverture forestière | Maintien de la superficie actuelle (5796ha) | Maintien de la superficie actuelle (5796ha) | Maintien de la superficie actuelle (5796ha) |
|  | Installation de formation secondaire | Maintien de la qualité de la viabilité de la cible (Bonne) | Maintien de la qualité de la viabilité de la cible (Bonne) | Maintien de la qualité de la viabilité de la cible (Bonne) |
| Mangrove | Degradation de la structure forestière | Maintien de la qualité de viabilité actuelle de la cible | Maintien de la qualité de viabilité actuelle de la cible | Maintien de la qualité de viabilité actuelle de la cible |
|  | Degradation de la composition | Maintien de la fonction écologique actuelle | Maintien de la fonction écologique actuelle | Maintien de la fonction écologique actuelle |
| Récifs coralliens | Degradation de la composition | Maintien de la fonction écologique actuelle | Maintien de la fonction écologique actuelle | Maintien de la fonction écologique actuelle |
|  | Mort des coraux | Maintien de santé des coraux | Maintien de santé des coraux | Maintien de santé des coraux |
| Eulemur flavifrons | Diminution de l’effectif de l’individu | Diminution de pression chasse | Diminution de pression chasse | Diminution de pression chasse |
|  | Emmigration de la population | Maintien de la viabilité bonne de la cible | Maintien de la viabilité bonne de la cible | Maintien de la viabilité bonne de la cible |
| Threskiornis bernieri | Diminution de l’effectif de l’individu | Garer la viabilité actuelle bonne du cible | Garer la viabilité actuelle bonne du cible | Garer la viabilité actuelle bonne du cible |
| Herbiers | Diminution de la couverture des zones d’herbiers | Maintien de la superficie actuelle (6465ha) | Maintien de la superficie actuelle (6465ha) | Maintien de la superficie actuelle (6465ha) |
|  | Dégradation de la composition | Maintien de la fonction écologique actuelle | Maintien de la fonction écologique actuelle | Maintien de la fonction écologique actuelle |

L'évaluation de la viabilité et de l’intégrité des cibles de conservation est présentée dans l’encadré ci après :

- Méthodologie d’évaluation de l’intégrité des cibles de conservation

L’analyse et l’évaluation de la viabilité des cibles ont été réalisées selon le logiciel MIRADI avec des attributs clés (Taille, condition, contexte spatial)

Le logiciel MIRADI permet d’évaluer l’intégrité de chaque cible de conservation et l’intégrité globale de l’aire protégée. Une cible est évaluée avec la valeur de 2 ou 3 attributs – clés (taille, condition, contexte spatial) ; un ou deux indicateurs par attribut – clé est choisi et les valeurs de ces indicateurs sont spécifiques

pour une Aire Protégée donnée, ce sont les « valeurs de référence » pour l’AP. C’est à partir de ces valeurs de référence que sont évalués les éléments de l’AP (viabilité et intégrité)

| Cibles | Attributs clés | Indicateurs | Faible | Moyenne | Bonne | Très Bonne | Viabilité par cible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forêt dense sèche de basse altitude | Taille | Superficie en Ha | 5000-5999 | 6000-6999 | 7083-7999 | 8000 | BONNE (3,5) |
|  | Condition | Nombre des jeunes en Ha | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250 |  |
|  | Contexte spatial | Nombre de connection | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 |  |
| Mangrove | Taille | Superficie en Ha | 2000-3000 | 4000-5000 | 5796 | 6000 | BONNE (3,5) |
|  | Condition | Nombre de jeunes en Ha | 100-199 | 200-399 | 400-499 | 500 |  |
|  | Contexte spatial | Nombre de connection | 7-8 | 8-9 | 11 | 12 |  |
| Récifs coralliens | Taille | Superficie en Ha | 9000-10000 | 10000-11000 | 12756 | 13000 | BONNE (3,5) |
|  | Condition | Pourcentage de blanchissement | 15-20% | 10-15% | 10% | 5% |  |
|  | Contexte spatial | nombre de connection | 9-10 | 10-11 | 12 | 13 |  |
| Eulemur flavifrons | Taille | Nombre d' individus | 150-249 | 250-299 | 300 | 350 | BONNE (3,5) |
|  | Condition | Nombre des jeunes | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12 |  |
|  | Contexte spatial | Nombre de connection des forêts avec ext de l'AP | 2-3 | 3-4 | 5 | 6 |  |
| Threskiornis bernieri | Taille | Ambondance numérique | 120-120 | 130-140 | 150-160 | 160 | BONNE (3,5) |
|  | Condition | Nombre des juvenilles | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 10 |  |
|  | Contexte spatial | Nombre de connectivité de l'AP avec l'exterieur | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9 |  |
| Herbier | Taille | Superficie en Ha | 5000-6000 | 6000-6365 | 6465 | 6500 | BONNE (3,5) |
|  | Condition | Pourcentage d’envasement | 15-20% | 10-15% | 10% | 5% |  |
|  | Contexte spatial | Nombre de connection | 9-10 | 10-11 | 12 | 13 |  |
|  | BONNE (3,5) |

Tableau 14: Valeurs de référence pour évaluation de l’intégrité des cibles de conservation (Extrait MIRADI)

Très bonne = 4,0 ; Bonne = 3,5 ; Assez bonne = 2,5 ; Faible = 1,0.

La valeur moyenne numérique pour chaque critère majeur (Taille, Condition ou Contexte spatial) à partir des valeurs allouées aux critères dans la colonne Valeur. 3,75 – 4,00 : Très bonne ; 3,00 – 3,74 : Bonne ; 1,75 – 2,99 : Assez bonne ; 1,00 – 1,74 : Faible.Le résultat des évaluations antérieures de l’intégrité de chaque cible de conservation et de l’intégrité globale  du Parc Sahamalaza Iles Radama est présenté ci après, l’évaluation a été réalisée avec la méthode 5 S de l’ONG international de conservation The Nature Conservancy.

Tableau 15: Valeurs de l’intégrité des cibles et de l’intégrité globale de la du PN Sahamalaza-Iles Radama

| CIBLES | ANNEES |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Forêt dense sèche de basse altitude | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Mangrove | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Récifs coralliens | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Eulemur flavifrons | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Threskiornis bernieri | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Herbier | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Intégrité globale de l’AP |  |  | BONNE (3,5) |

Tableau 16: Les cibles de conservation et leurs profils (évaluation 2015 sur  MIRADI)

| Cibles de conservation | Valeur Attributs – clés | Intégrité de chaque cible |
| --- | --- | --- |
|  | Taille | Condition | Contexte Spatial | 2015 | Mi parcours (2018) | Fin 2020 |
| Forêt dense sèche de basse altitude | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Mangrove | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Récifs coralliens | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Eulemur flavifrons | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Threskiornis bernieri | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Herbier | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne(3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |
| Intégrité globale de l’AP | BONNE (3,5) | Bonne (3,5) | Bonne (3,5) |

## LES MENACES SUR L’AIRE PROTEGEE ET OBJECTIFS DE GESTION

- Les pressions du Parc Sahamalaza Iles Radama

Ce sont les actions humaines qui provoquent des effets néfastes sur les cibles de conservation, d’un écosystème ou d’une espèce. Pour le Parc National Sahamalaza, les pressions persistantes depuis sa création sont les suivantes : Feux incontrôlés, Défrichement de la forêt secondaire, Coupe de bois de palissandre, Chasse par moyen de pièges aux lémuriens surtout  Eulemur flavifrons (Akomba mangamaso), Coupe des bois de palétuviers, Pêche illicite aux crevettes, crabes et aux poissons, Chasse par moyen de pièges des Threskiornis bernieri (fitilimbengy), dégradation physique directe des herbiers par phénomene d’arrachage et envasement.

La pression est l’origine des impacts. Les impacts sont les destructions ou les dégradations ou les dérangements ou les pertes des espèces résultats des activés humaines.

La menace est la combinaison de pressions et ses impacts.

Dans l’analyse dont le résumé sera donné dans le tableau ci après, les menaces sont traitées par cible de conservation en tenant compte des pressions y afférentes.

Ainsi, une cible de conservation peut subir un ou plusieurs impacts, tandis qu’une pression contribue à un impact sur une cible

Le tableau suivant montre les différents types de pressions actives, anticipés et historiques du Parc National de Sahamalaza-Iles Radama

Il y a trois types de pressions selon leur apparition dans le temps : pression historique, pression affectant le Parc dans le passé et dont l’impact est encore perceptible - pression active, pression qui affecte le Parc actuellement – Pression  anticipée, une pression qui n’affecte ou ne touche pas encore le Parc mais elles sont sûr d’affecter le Parc si aucune disposition n’est prise dès maintenant.

La plupart des pressions sont des activités humaines qui ont des impacts négatifs sur les cibles de conservation et les biodiversités.

Tableau 17: Les pressions du Parc National Sahamalaza-Iles Radama

| Pressions actives | Pressions anticipées | Pressions historiques |
| --- | --- | --- |
| Cible 1 : forêts denses sèches semi-caducifoliées | Cible 1 : forêts denses sèches semi-caducifoliées | Cible 1 : forêts denses sèches semi-caducifoliées |
| Feux incontrôlés | Feux incontrôlés | Chasse par moyen de pièges aux lémuriens surtout Eulemur flavifrons (Akomba mangamaso |
| Défrichement de la forêt secondaire | Défrichement de la forêt secondaire |  |
| Coupe de bois précieux | Coupe de bois précieux | Coupe de bois précieux |
| Cible 2: mangroves | Cible 2: mangroves | Cible 2: mangroves |
| Coupe des bois de palétuviers | Coupe des bois de palétuviers |  |
| Pêche illicite aux crevettes, extraction et/ou pêche crabes, pêche illicite des poissons | Pêche illicite aux crevettes, extraction et/ou pêche crabes, pêche illicite des poissons |  |
| Utilisation filets hors normes |  |  |
| Occupation humaine |  |  |
| Piégeage ou « vono kinga » |  |  |
| Cible 3 : récifs coralliens | Cible 3 : récifs coralliens | Cible 3 : récifs coralliens |
| Utilisation des engins de pêche hors normes | Ensablement des coraux | Plongée illicite |
| Cible 4 : Eulemur flavifrons | Cible 4 : Eulemur flavifrons | Cible 4 : Eulemur flavifrons |
|  |  | Chasse par moyen de pièges aux lémuriens surtout Eulemur flavifrons (Akomba mangamaso |
| Cible 5 : Threskiornis bernieri | Cible 5 : Threskiornis bernieri | Cible 5 : Threskiornis bernieri |
|  |  | Chasse par moyen de pièges des Threskiornis bernieri |
| Cible 6 : Herbiers | Cible 6 : Herbiers |  |
| Arrachage des pieds d’herbiers marins | Dragage Envasement des zones d’herbiers | Cyclone GAFILO |

La période d’apparition  des pressions dans chaque secteur du Parc Sahamalaza Iles Radama a pu être déterminée convenablement avec le temps permettant la préparation et la mise en place de tous les dispositifs de lutte pour les contrer. La coupe, la  pêche aux poissons, holothuries, crabes et la chasse sont pratiqués dans toute l’année ; La période de feu se situe entre mois de septembre au mois de novembre ; La pêche aux crevettes se pratique entre avril en octobre et quelque fois même, pendant la période de clôture entre décembre en mars ; Le défrichement de la forêt ou de savoka se fait entre le mois d’août jusqu’en novembre. Pour les herbiers, l’arrachage des pieds d’herbiers par l’utilisation des engins de pêche comme le « Djarifa » mais aussi l’extraction des coraux, roches qui peuvent affecter aussi les herbies marins se font toute l’année. En outre, l’envasement du aux défrichement des terres en amont est remarquable après la période des pluies.

Le Tableau suivant résume le calendrier de pressions et les secteurs concernés :

Tableau 18: Calendrier des pressions

| Pressions (actives ou anticipées) | 1er Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4°Trim | Secteurs concernés | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Défrichement de la forêt secondaire |  |  | X | X | Secteur 2 |  |
| Feux |  |  | X | X | Secteur 2 |  |
| Coupe de bois precieux | X | X | X | X | Secteur 2 |  |
| Chasse par pièges des lémuriens surtout Eulemur flavifrons | X | X | X | X | Secteur 2 |  |
| Coupe des bois de palétuviers | X | X | X | X | Secteur 1 |  |
| Pêche illicite aux crevettes, crabes et aux poissons |  | X | X | X | Secteur 1, Secteur 3 |  |
| Chasse par pièges des Threskiornis bernieri (fitilimbengy) | X | X | X | X | Secteur 1 |  |
| Piégeage ou « vono kinga » | X | X | X | X | Secteur 1 |  |
| Utilisation des filets hors normes | X | X | X | X | Secteur 1, Secteur 3 |  |
| Arrahage des pieds d’herbiers marins Dragage | X | X | X | X | Secteur 3 |  |
| Ensablement des zones d’herbiers |  | X |  |  | Secteur 3 |  |

- Les causes de pressions

Il est important d’inventorier les causes des pressions car certaines stratégies d’actions de conservation sont basées sur leurs connaissances ; la résolution de ces causes permettra de maîtriser les pressions correspondantes. Les pressions et leurs causes sont données dans le tableau suivant.

Tableau 19: Causes des pressions et objectifs pour les causes «  MIRADI »

| CIBLES | PRESSIONS | CAUSES | Objectif de gestion des causes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | Mi parcours (2018) | Fin 2020 |
| Forêt dense sèche de basse altitude | Feux incontrôlés | Renouvellement paturage mal géré |  | Créer 3 associations des éleveurs | Créer 8 associations des éleveurs |
|  |  | Insuffisance de contrôle et surveillance | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP |
|  | Défrichement de la forêt | Insuffisance de rizières | Mise en place d’01 micro-projet alternative au défrichement | Mise en place d’01 micro-projet alternative au défrichement | Mise en place d’01 micro-projet alternative au défrichement |
|  |  | Insuffisance de contrôle et surveillance | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP |
|  | Coupe de bois précieux | Insuffisance de contrôle et surveillance | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP |
| Mangrove | Coupe des bois de palétuviers | Insuffisance de contrôle et surveillance | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP |
|  | Pêche illicite aux crevettes, extraction et/ou pêche crabes, pêche illicite des poissons | Insuffisance de contrôle et surveillance | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP |
|  | Utilisation filet hors normes | Insuffisance de contrôle et surveillance | Réduction de 10%/an de l’utilisation de ces filets | Réduction de 10%/an de l’utilisation de ces filets | Réduction de 10%/an de l’utilisation de ces filets |
|  | Occupation humaine | Insuffisance de contrôle et surveillance | Zéro occupation | Zéro occupation | Zéro occupation |
|  | Piégeage ou « vono kinga » | Insuffisance de contrôle et surveillance | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP | 100 % de la surface de l’AP est surveillée par les CLP |
| Récifs coralliens | Utilisation des engins de pêche hors normes | Manque de sensibilisation pour l’utilisation de ces engins | Organiser 02 séances de sensibilisation | Organiser 04 séances de sensibilisation | Organiser 04 séances de sensibilisation |
| Herbiers | Arrachage des pieds d’herbiers marins | Insuffisance de contrôle et surveillance | Effectuer la saisie de 6 filets « Djarifa » | Effectuer la saisie de 10 filets « Djarifa » | Effectuer la saisie de 10 filets « Djarifa » |
|  | Dragage | Manque de sensibilisation | Organiser 02 séances de sensibilisation | Organiser 04 séances de sensibilisation | Organiser 06 séances de sensibilisation |
|  | Envasement | Défrichement | Réduire à 20%/an les surfaces défrichées | Réduire à 20%/an les surfaces défrichées | Réduire à 20%/an les surfaces défrichées |

En plus des causes des pressions, l’analyse de l’équipe a permis de présenter les opportunités qui s’offrent au Parc pour l’aider à bien maîtriser chaque pression  et aussi les contraintes qui les font persister en plus des causes racines citées dans le tableau ci-dessus. Le détail des opportunités, contraintes et les objectifs de gestion pour les contraintes sont dans le tableau ci - après.

Tableau 20: Les opportunités et contraintes pour les pressions

| CIBLES | PRESSIONS | OPPORTUNITES | CONTRAINTES | Objectifs de gestion pour les contraintes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cible 1 : forêts denses sèches semi-caducifoliées | Feux incontrôlés | Existence d’un DINA iombonana opérationnel COSAP operationnel CLP opérationnel KMDT opérationnel Convention avec DREEF et Gendarmerie | Existence de savanes autours de l’AP Insuffisance de matériels pour les KMDT | Diminution de 20%/an des ha perte de forêts 100% de la surface de l’AP seront surveillées par CLP Dotation de petits matériels pour les 8 KMDT |
|  | Défrichement de la forêt | COSAP operationnel CLP opérationnel Convention avec DREEF et gendarmerie Existence d’un DINA iombonana opérationnel | Niveau de surveillance faible Surface Rizicole insuffisant | 100 % de la surface de l’AP seront surveillées par les CLP Mission de soutien : 1/trimestre Mission brigade mixte inopinée |
|  | Coupe de bois précieux | Existence d’un DINA iombonana opérationnel COSAP operationnel CLP opérationnel Convention avec DREEF et Gendarmerie | Zone de coupe très enclavées | Mission de soutien : 1/trimestre Mission brigade mixte inopinée |
| Cible 2: mangroves | Coupe des bois de palétuviers | Existence d’un DINA iombonana opérationnel COSAP operationnel CLP opérationnel Convention avec DREEF et Gendarmerie | Transport des produits pendant la nuit | Effectuer le suivi des mangroves Mission de soutien : 1/trimestre Mission brigade mixte inopinée |
|  | Pêche illicite aux crevettes, extraction et/ou pêche crabes, pêche illicite des poissons | Existence d’un DINA iombonana opérationnel COSAP operationnel CLP opérationnel Convention avec Gendarmerie | Pas de convention avec le Service Pêche | Etablissement d’01 convention avec le service pêche Mission de soutien : 1/trimestre Mission brigade mixte inopinée |
|  | Utilisation filet hors normes | Existence d’un DINA iombonana opérationnel COSAP operationnel CLP opérationnel Convention avec Gendarmerie | Pas de convention avec le Service pêche | Etablissement d’01 convention avec le service pêche Mission de soutien : 1/trimestre Mission brigade mixte inopinée Réduction de 10%/an de l’utilisation de ces filets |
|  | Occupation humaine | Existence d’un DINA iombonana opérationnel COSAP operationnel CLP opérationnel Convention avec DREEF et Gendarmerie | Pas de convention avec le Service pêche | Etablissement d’01 convention avec le service pêche Mission de soutien : 1/trimestre Mission brigade mixte inopinée Zéro occupation humaine dans l’AP |
| Cible 3 : récifs coralliens | Utilisation des engins de pêche hors normes | 75% CLP seulement operationnel COSAP operationnel Existence Dina iombonana Convention avec gendarmerie | Manque de surveillance 25%¨CLP non operationnelle Pas de convention avec le Service pêche | Renforcement de capacités des membres CLP Augmentation du niveau de surveillance de l’AP Mission de soutien : 1/trimestre Mission brigade mixte inopinée Effectuer le suivi des récifs |
| Cible 4 : Eulemur flavifrons | Chasse | Zéro chasse Convention avec DREEF et Gendarmerie CLP opérationnel COSAP opérationnel |  | Maintenir zéro chasse de lémuriens Effectuer la suivi écologique de l’espèce |
| Cible 5 : Threskiornis bernieri | Chasse | Zéro chasse Convention avec DREEF et Gendarmerie CLP opérationnel COSAP opérationnel |  | Maintenir zéro chasse de lémuriens Effectuer le suivi écologique de l’espèce |
| Cible 6 : Herbiers | Arrachage des pieds d’herbiers marins, Dragage, envasement | CLP opérationnel COSAP opérationnel Structure existante Dina existante Existence de l’association COSAP SAHAMALAZA MIARO DUGONG Absence de protocole de suivi des herbiers marins Absence de suivi des herbiers marins | Structure existante non operationnelle DINA existante non operationnelle et non conforme Manque de capacités technique de certains membres de l’Association COSAP SAHAMALAZA MIARO DUGONG Manque de capacités de CLP sur la méthode de suivi des herbiers marins | Operationnalisation des structures existantes Création de structures encore inexistante Elaboration de protocole de suivi des herbiers marins Effectuer le suivi des herbiers marins Renforcement de capacités de membres du COSAP SAHAMALAZA MIARO DUGONG Effectuer le renforcement de capacités des CLP Sensibilisation des villageois |

En résumé, ce sont les causes et les contraintes qui sont à solutionner sinon les pressions persisteront toujours

- Statistique de pressions

Il est à signaler qu’en plus des mesures de conservation, Le Parc National Sahamalaza -Iles Radama a réalisé beaucoup de microprojets alternatifs aux pressions à travers sa zone Périphérique solutionnant en grande partie les causes et les contraintes, ce qui a permis de réduire rapidement l’importance de nombreuses pressions.

Tableau 21: Statistique des pressions de l’AP

| Pression | Indicateur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feu | Ha | 5 | 18 | 19 | 9 | 8,5 | 4 |
| Défrichement | Ha | 0 | 27 | 12,5 | 9 | 1,013 | 1,43 |
| Coupe de bois | Nb souche | 1425 | 981 | 1396 | 3074 | 320 | 1 |
| Pêche illicite | Nb cas | 72 | 58 | 124 | 414 | 236 | 163 |
| Chasse | Nb piège | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Campement | Nb ménage | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 1 |

Apres les analyses des pressions, le niveau de menace de chaque pression et le niveau de menace générale du Parc a été analysée avec le logiciel MIRADI suivant la méthode d’évaluation ci après :

Le résultat de cette évaluation est présenté dans le tableau ci après :

Tableau 22: Tableau de menace général pour l’AP (Extrait MIRADI 2015)

Pour cette évaluation le logiciel MIRADI ne donne pas une valeur quantitative mais juste la valeur qualitative, ainsi on fait appel à la méthode 5 S pour sortir les valeurs quantitatives pour mieux apprécier la place de chaque valeur donnée car par exemple, la valeur moyenne d’une menace est – elle moyenne avoisinant la valeur « Faible » ou Moyenne avoisinant la valeur « Haute ».

Les objectifs de gestion pour le niveau de menace générale du Parc Sahamalaza Iles Radama sont présentés dans le tableau ci- après :

Tableau 23: Statistique de niveau de menace générale de l’AP

| Menace générale | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur qualitative | HAUTE | HAUTE | HAUTE | HAUTE | HAUTE | MOYENNE |
| Valeur quantitative | 42 | 42,6 | 40,9 | 36,9 | 28,9 | 7,3 |

Les objectifs de gestion pour les pressions du Parc pour la période 2016– 2020 sont présentés ci après :

Tableau 24: Les objectifs de gestion par pression

| Cible | Problématiques clés | Pression | Indicateurs | Objectif de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2018 | 2020 |
| Forêt dense sèche semi-caducifoliée | Diminution de la couverture forestière | Défrichement | Ha perte des forêts | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an |
|  | Savanisation | Feux incontrôlées | Ha brûlées Nombre point de feux detectées | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | Dégradation de la structure des forêts séches | Coupe de bois précieux | Nombre de souche de bois | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an |
| Mangrove | Degradation de la structure forestière | Coupe de bois palétuviers | Nombre de souches de bois | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an |
|  | Degradation de la composition faunistique | Pêche illicite aux crevettes, extraction et/ou pêche crabes, pêche illicite des poissons | Taux verbalisées des infractions rapportées | Maintenu à 100% | Maintenu à 100% | Maintenu à 100% |
|  | Degradation de la composition faunistique | Utilisation filet hors normes | Nombre de filet constatée | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an |
|  | Dégradation de la structure des forêts de mangroves | Campement | Nombre de toit | 0 | 0 | 0 |
| Récifs coralliens | Degradation de la composition faunistique | Utilisation engins de pêche hors normes | Nombre engin de pêche constatée | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an | Réduit 20%/an |
|  | Blanchissement des coraux | Suractivité humaine (surpêche, etc) | Taux de blanchissement | Maintenu à l’état actuel | Maintenu à l’état actuel | Maintenu à l’état actuel |
| Eulemur flavifrons | Diminution de l'effectif de la population | Chasse | Nombre pièges | 0 | 0 | 0 |
| Threskiornis bernieri | Diminution de l'effectif de la population | Chasse | Nombre de piège | 0 | 0 | 0 |
| Herbiers | Diminution couverture | Envasement Dragage | Taux de couverture | Maintenu à l’état actuel | Maintenu à l’état actuel | Maintenu à l’état actuel |
|  | Dégradation de la composition floristique | Arrachage des pieds |  |  |  |  |

## AMENAGEMENT ET ZONAGE DU PARC NATIONAL ET SES ALENTOURS

- Le zonage du Parc

Selon le COAP, une Aire Protégée est constituée de deux zones, le noyau dur et la zone tampon.

Le noyau dur est une zone sanctuaire d’intérêt biologique, culturel ou cultuel, historique, esthétique, morphologique et archéologique, qui représente le périmètre de préservation intégrale.

Toute activité, toute entrée et toute circulation sont strictement réglementées dans le noyau dur.

La zone tampon est la zone jouxtant le noyau dur, dans laquelle les activités sont limitées pour assurer une meilleure protection de l’AP.

D’autres zones jouxtant l’AP sont définies aussi dans le COAP, qui sont la zone de protection et la zone périphérique.

Le Parc National Sahamalaza-Iles Radama est constitué par dix parcelles discontinues et indépendantes dont 03 marines à savoir la Barrière Corallienne Nord (BCN), la Barrière Corallienne Sud (BCS) et Lagna, 02 parcelles forestières telles le cas d’Ankarafa et Anabohazo-Ambohitra et 05 parcelles côtières sur des mangroves qui sont la parcelle Ankitsika, Ampasimbezo, Maromandia, Kapany et Sijôro.

On note que chaque parcelle est composée d’un noyau dur (ND) et d’une zone Tampon (ZT). Pour le cas de toutes les parcelles à Mangrove, la zone tampon est constituée par la zone d’utilisation contrôlée. Seules les parcelles Ankarafa, Lagna et Barrière Corallienne Sud possèdent une zone de service. La station de recherche n’existe que dans la parcelle Ankarafa.

Toutes les parcelles sont entourées d’une zone de Protection de 2,5km par rapport à la limite extérieure de chaque parcelle.

Les différentes parties du zonage du Parc Sahamalaza Iles Radama sont présentées dans le tableau ci – après.

Tableau 25: Zonage du Parc

| Zonage | Périmètre (km) | Superficie (ha) | % par rapport à la superficie total du PN | REGLES DE GESTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noyaux Durs | 180,30 | 8 314 | 31,93% | Activités interdites : Toutes activités sont strictement interdites dans le noyau dur sauf les activités liées à la gestion du Parc. Activités réglementées : Activités de recherche scientifique Activités de surveillance et de contrôle Activités de suivi écologique Activités de matérialisation et entretien de limites Activités de restauration des habitats dégradés |
| Barrière corallien Nord | 20,67 | 953 | 11,46 |  |
| Barrière corallien Sud | 12,53 | 578 | 6,95 |  |
| Barrière corallien Sud | 54,09 | 2494 | 29,99 |  |
| Récif de Lagna | 18,48 | 852 | 10,24 |  |
| Ankitsika | 0,87 | 40 | 0,48 |  |
| Ankitsika | 3,34 | 154 | 1,85 |  |
| Ampasimbezo | 2,62 | 121 | 1,45 |  |
| Ampasimbezo | 3,47 | 160 | 1,92 |  |
| Ampasimbezo | 3,58 | 165 | 1,98 |  |
| Maromandia | 4,38 | 202 | 2,42 |  |
| Kapany | 3,73 | 172 | 2,06 |  |
| Sijoro | 4,23 | 197 | 2,36 |  |
| Ankarafa | 2,80 | 129 | 1,55 |  |
| Ankarafa | 5,53 | 255 | 3,06 |  |
| Ankarafa | 4,38 | 202 | 2,42 |  |
| Anabohazo-Ambohitra | 10,45 | 482 | 5,79 |  |
| Anabohazo-Ambohitra | 17,78 | 820 | 9,86 |  |
| Anabohazo-Ambohitra | 7,33 | 338 | 4,06 |  |
| Zone tampon | 384,30 | 17 721 | 68,07 | Peuvent faire partie d’une zone tampon : Les zones d’occupation contrôlée (ZOC), Les zones d’utilisation contrôlée (ZUC) et les zones de service |
| Barrière corallien Nord | 24,40 | 1125 | 6,57 |  |
| Barrière corallien Sud | 110,21 | 5082 | 29,68 |  |
| Récif de Lagna | 36,26 | 1672 | 9,76 |  |
| Ankitsika | 26,78 | 1235 | 7,21 |  |
| Ampasimbezo | 37,99 | 1752 | 10,23 |  |
| Maromandia | 14,59 | 673 | 3,93 |  |
| Kapany | 8,91 | 411 | 2,40 |  |
| Sijoro | 11,15 | 514 | 3,00 |  |
| Ankarafa | 28,78 | 1328 | 7,49 |  |
| Anabohazo-Ambohitra | 78,83 | 3635 | 21,23 |  |
| Zone de service Ankarafa | 6,37 | 294 | 1,65 |  |

Tableau 26: Zonage et règles de gestion

| Zonage AP | Parcelle | REGLE DE GESTION |
| --- | --- | --- |
| Noyau Dur (ND) | 1 – Anabohazo Ambohitra 1 – Anabohazo Ambohitra | Ce sont les noyaux durs n°11, 12 et n°13 : Zones avec forêts denses sèches semi-caducifoliées peu perturbées et renfermant un échantillon représentatif de la biodiversité de l’Aire Protégée. Accès y est strictement réglementé. Les activités permises sont : -Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur, -Suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion -Recherche respectant les directives des gestionnaires. Travaux d’aménagement permis: -Matérialisation des limites (par peinture rouge sur les troncs d’arbres tout les 30 mètres et mise en place des panneaux d’interdiction). Objectifs de gestion : -Conservation et connaissance de la biodiversité et la dynamisme de l’écosystème. |
| Noyau Dur (ND) | 2 – Ankarafa | Ce sont les ND n°16, n°17 et n°18 : Forêts denses sèches semi-caducifoliées sur des pentes, peu perturbées et renfermant un échantillon représentatif de la biodiversité de l’Aire Protégée. L’accès y est strictement réglementé. Activités autorisées / utilisation acceptable : -Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur, -Suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion, -Recherche respectant les directives des gestionnaires. Travaux d’aménagement : - matérialisation des limites par peinture sur les troncs d’arbres et panneaux d’interdiction, - ouverture et entretien des petites pistes de recherche, -mise en place des transects ou placeaux de suivi écologique, Objectifs de gestion : -conservation et meilleure connaissance de la biodiversité - dynamisme de l’écosystème |
| Noyau Dur (ND) | 3 – Ankitsiky 3 – Ankitsiky | Pour les ND n°14 et n°15 : Zone très peu perturbée de mangrove renfermant un échantillon représentatif de la biodiversité de l’AP (faune et flore). Accès strictement réglementé. Activités autorisées / utilisation acceptable : -Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur -Suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion -Recherche respectant les directives des gestionnaires. Localisation/Description Les ND sont séparés de la ZUC par un chenal orienté Nord -Sud au niveau de la séparation de la commune de Befotaka et de Maromandia. Il s’agit de la zone de Bevoay et de Besalaza. Les deux ND sont séparés par la rivière de Manambaro qui constitue la zone tampon Travaux d’aménagement : -marquage des limites des ND (peinture rouge sur les troncs d’arbres tout les 20 mètres et de panneaux fait avec des couvercles de fût. Objectifs de gestion : -conservation et meilleure connaissance de la biodiversité et de la dynamique de l’écosystème |
| Noyau Dur (ND | 4 -Ampasimbezo | Pour les ND n°8, 9 et 10 : Zone très peu perturbée de mangrove renfermant un échantillon représentatif de la biodiversité de l’AP. Accès strictement réglementé Activités autorisées / utilisation acceptable : - les activités au sein du ND seront strictement réglementées. Il s’agit des activités de : - Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur -Suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion -Recherche respectant les directives des gestionnaires. Localisation/Description Le ND se trouve à l’Ouest de la parcelle. Il est séparé du ZUC par un chenal orienté Nord- Sud. Ce site se trouve au Sud de Marovato Sud et au Nord du port des pêcheurs d’Ampasimbezo. Travaux d’aménagement : - matérialisation des limites du ND (peinture rouge sur les troncs d’arbres tout les 20 mètres et de panneaux). Objectifs de gestion : -Conservation de la biodiversité - Meilleure connaissance de la biodiversité et de la dynamique de l’écosystème |
| Noyau Dur (ND) | 5 – Maromandia | Pour le ND n° 7 : Zone à mangrove très peu perturbée. Accès strictement réglementé Activités autorisées / utilisation acceptable : Les activités au sein du ND seront strictement réglementées. Il s’agit des activités de : - Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur - Suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion - Recherche respectant les directives des gestionnaires. Localisation/Description Le ND se trouve à l’Ouest de la parcelle. Il est composé au sud par les deux îlots d’Ampandriamborona et d’Andolokarany et au nord une vaste étendue de mangrove au Sud d’Ambatotsivikinina. Et au Nord d’Ankingan’i Tsarafangitra Travaux d’aménagement : -marquage des coins d’identification de carreaux - matérialisation des limites du ND (peinture rouge sur les troncs d’arbres tout les 10 mètres et de panneaux fait avec des couvercles de fût. Objectifs de gestion : - Conservation de la biodiversité - Meilleure connaissance de la biodiversité et de la dynamique de l’écosystème |
| Noyau Dur (ND) | 6 – Kapany | ND n°6 : Zone à Mangrove peu perturbée Accès strictement réglementé Activités autorisées / utilisation acceptable : Les activités au sein du ND seront strictement réglementées. Il s’agit des activités de : - Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur - Suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion - Recherche respectant les directives des gestionnaires, Localisation/Description Le ND se trouve au Sud de la parcelle. Il est limité au sud par la Rivière Marikitrara et au Nord par le Bloc de rocher d’Anorimbato. Travaux d’aménagement : - marquage des coins d’identification de carreaux - matérialisation des limites du ND (peinture rouge sur les troncs d’arbres tout les 10 mètres et de panneaux fait avec des couvercles de fût. Objectifs de gestion : - Conservation de la biodiversité - Meilleure connaissance de la biodiversité et de la dynamique de l’écosystème |
| Noyau Dur (ND) | 7 – Sijoro | ND n°5 : Zone renfermant de mangrove au tour d’un lac marin. C’est une zone peu perturbée dû au ‘fady’. Elle renfermant un échantillon représentatif de la biodiversité de l’AP. Les deux îlots forestiers d’Ambariomborona (îlots d’oiseaux)/Nosimpanihy constituent la limite nord du ND. Ici, l’accès strictement réglementé. La tradition locale interdit déjà la pratique de pêche à filet dans cette zone même avant la création du parc. Activités autorisées / utilisation acceptable : Les activités au sein du ND seront strictement réglementées. Il s’agit des activités de : - patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur - suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion - recherche respectant les directives des gestionnaires. Localisation/Description Le ND se trouve au Sud de la parcelle, limité par une forêt de mangrove bordée par des collines. Il est limité au sud par l’embarcadère d’Antsirakajoby et le site sacré de Tranovy et au Nord par l’îlot d’Anosimpanihy et le village d’Antanamazava. Travaux d’aménagement : - marquage des coins d’identification de carreaux - matérialisation des limites du ND (peinture rouge sur les troncs d’arbres tout les 10 mètres et de panneaux fait avec des couvercles de fût. Objectifs de gestion : - Conservation de la biodiversité - Meilleure connaissance de la biodiversité et de la dynamique de l’écosystème |
| Noyau Dur (ND) | 8 – Lagna | ND n°4 : Zone marine avec récif corallien peu perturbée renfermant un échantillon représentatif de la biodiversité de l’AP. Accès strictement réglementé. Activités autorisées / utilisation acceptable : Les activités au sein du ND seront strictement réglementées. Il s’agit des activités de : - Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur - Suivi écologique bien défini et respectant le règlement intérieur de l’unité de gestion - Recherche respectant les directives des gestionnaires. Localisation/Description Le ND se trouve tout au centre de la parcelle Travaux d’aménagement : -matérialisation des limites du ND par des buées. Objectifs de gestion : -Conservation de la biodiversité - Meilleure connaissance de la biodiversité et de la dynamique de l’écosystème |
| Noyau Dur (ND) | 9 – BC Nord | ND n°1 Zone marine à récifs corallien très peu perturbée et renfermant un échantillon représentatif de la diversité biologique. L’accès y est réglementé Activités autorisées / utilisation acceptable : Les activités au sein du ND seront strictement réglementées. Il s’agit des activités de : -Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur -Suivi écologique marin -Recherche respectant les directives des gestionnaires Travaux d’aménagement : -Matérialisation des limites par des bouées Objectifs de gestion : -Conservation de la biodiversité- |
|  | 10 BC Sud | ND n°2 et n°3 : Zones marines à récifs coralliens peu perturbées renfermant un échantillon représentatif de la biodiversité de l’AP. Accès strictement réglementé. Activités autorisées / utilisation acceptable : -Patrouille et contrôle respectant la réglementation en vigueur -Suivi écologique marin -Recherche respectant les directives des gestionnaires Localisation/Description Le ND n°2 se trouve dans la partie nord de la parcelle quant au ND n°3 il est situé dans la partie sud de la parcelle Travaux d’aménagement : -matérialisation des limites. Objectifs de gestion : -Conservation de la biodiversité |
| ZONE TAMPON (ZT) | Parcelle | REGLES DE GESTION |
| ZUC | 1 – Anabohazo Ambohitra 1 – Anabohazo Ambohitra | Zones forestières et à savanes boisées sur les crêtes et sommets parfois traversées par des pistes et route. La ZT d’Ambatomihorina est une Zone d’Utilisation Contrôlée (ZUC) dont l’accès est autorisé mais réglementé par cahier de charge et dina. Une stratégie de gestion durable des ressources naturelles sera établie et stipulée dans le cahier de charge qui sera reconnue et acceptée par la population du Fokontany de Betsimipoaka. Cette stratégie tient compte des besoins de la population locale afin d’enrayer les pressions sur le noyau dur du Parc. Localisation: Les 03 ND sont entourés par la Zone Tampon. Quant à la ZUC d’Ambatomihorina, elle se situe entre le ND n°11 de Berara au nord et la crête d’Ambatofitatra au sud. Activités autorisées/ utilisations acceptables : -pâturage dans des zones bien délimitées. -la mise en place de pare-feu entourant l’AP est exigée. -utilisation durable de produits forestiers pour usage domestique dans la ZUC. -passage au niveau de la piste reliant le village Ambinda à Tsaramandalo en passant par le village Anaborano. -passage sur la route secondaire reliant le village Antanambao Manambaro à Andrafiajingo en passant par la montagne d’Analavory. Travaux d’aménagement : -mise en place de pare-feu -infrastructures écotouristiques (circuit, belvédère, abris-tentes,etc), -entretien de la piste de Tsaramandalo et route d’Analavory. - mise en place des panneaux d’information. Objectifs de gestion : -limitation des pressions sur les ND, -appui des communautés pour la gestion durable des ressources naturelles (cas de la ZUC), |
| ZONE TAMPON (ZT) | 2 – Ankarafa | Localisation/Description Forêt sèche semi-caducifoliée sur des pentes et savane boisée sur le plateau sommital. La Zone Tampon qui se situe dans la partie Sud –Est de la parcelle est utilisée comme zone de service pour les infrastructures écotouristiques. Quant à la station de recherche, elle est située dans la zone tampon à l’Ouest de la parcelle et au bord du ruisseau Malaintay. Les autres zones tampons du côté Est, Nord et Nord-Ouest sont traversées par des pistes des charrettes vers Marovato, Ampasipitily et Ambalahonko/Ampasimirehoko. Les villageois ont utilisés ces pistes pour accéder vers le Chef-lieu de Commune d’Ambolobozo. Activités autorisées/ utilisations acceptables : - passage des visiteurs -patrouille et contrôle - suivi écologique - recherche scientifique Travaux d’aménagement : -ouverture et entretien de pare-feu, - ouverture et entretien des circuits touristiques -mise en place des infrastructures de conservation et écotouristiques. - amélioration ou entretien de la station de recherche . Objectifs de gestion : -limitation des pressions sur les ND et promotion de l’écotourisme |
| ZONE TAMPON (ZT) ZUC | 3 – Ankitsiky 3 – Ankitsiky | Pour la zone tampon : Elle est constituée de mangrove et parfois traversée par des chenaux. - Accès autorisé mais réglementé (cahier de charge et dina), - La ZUC est une zone où l’utilisation des ressources est réglementée. Une stratégie de gestion durable des ressources naturelles est établie et stipulée dans le cahier de charge qui est reconnue et acceptée par la population. Cette stratégie tient compte des besoins de la population locale afin d’enrayer les pressions sur le Parc. Localisation/Description : La ZUC est située à l’Est de la parcelle et localisée au Sud du village de Maropapango et au nord d’Antanambao Manambaro. L’ilot Ambariomborona fait parti de la Zone Tampon de cette parcelle d’Ankitsiky. C’est un îlot pour la nidification des oiseaux rares et de la chauve-souris (Pteropus ruffus). Activités autorisées/ utilisations acceptables : -Utilisation durable de produits forestiers de Mangrove pour usage domestique. -circulation des pirogues des pêcheurs dans le chenal et le canal entre l’îlot Ambariomborona. Travaux d’aménagement : - marquage des limites. -mise en place des panneaux Objectifs de gestion : -limitation des pressions sur le ND -appui des communautés pour la gestion durable des ressources naturelles -gestion des ressources naturelles participative des communautés locales |
| ZONE TAMPON (ZT) ZUC | 4 -Ampasimbezo | Zone à mangrove peu perturbée entourant les ND et traversé du nord au sud par un chenal. La ZUC est une zone où l’utilisation des ressources est réglementée. Une stratégie de gestion durable des ressources naturelles sera établie et stipulée dans le cahier de charge qui est reconnue et acceptée par la population. Cette stratégie tient compte des besoins de la population locale afin d’enrayer les pressions sur le Parc. Localisation/Description : La ZUC est située à l’Est de la parcelle suivant le long de la RN6 et localisée au Sud du village de Marovato Sud et au Nord du port des pêcheurs d’ d’Ampasimbezo. Activités autorisées/ utilisations acceptables : pour la ZUC : -Utilisation durable de produits forestiers de Mangrove pour usage domestique (crabes, poissons, crevette, chévaquins). Travaux d’aménagement : - marquage des limites, - panneaux Objectifs de gestion : - limitation des pressions sur le ND - appui des communautés pour la gestion durable des ressources naturelles - gestion des ressources naturelles participative des communautés locales |
| ZONE TAMPON (ZT) ZUC | 5 – Maromandia | La Zone Tampon entoure le ND. Elle est constituée de mangrove et parfois traversée et séparée par des embouchures du fleuve Maetsamalaza. Les deux îlots Andolokarany et Ambarionalovo sont inclus dans la Zone Tampon. La ZUC est une zone où l’utilisation des ressources est réglementée. Localisation/Description : La ZUC est située à l’Est de la parcelle, au Nord Est d’Andolokarany et au Sud du chenal d’Ambatotsivikinana. Activités autorisées/ utilisations acceptables : .-Utilisation durable de produits forestiers de Mangrove pour usage domestique pour la ZUC. -passage au niveau des embouchures Travaux d’aménagement : - marquage des limites. Objectifs de gestion : - limitation des pressions sur le ND - appui des communautés pour la gestion durable des ressources naturelles - gestion des ressources naturelles participative des communautés locales |
| ZONE TAMPON (ZT) ZUC | 6 – Kapany | La Zone Tampon constituée de mangrove entoure le ND. La ZUC est une zone où l’utilisation des ressources est réglementée. Localisation/Description : La ZUC est située dans la partie nord de la parcelle, c'est-à-dire au Nord d’Anorimbato et au Sud de la Rivière Berondra. Le village d’Ambalabao se trouve à l’Est de cette ZUC. Activités autorisées/ utilisations acceptables : -Utilisation durable de produits forestiers de Mangrove pour usage domestique. Travaux d’aménagement : - marquage des limites - mettre des panneaux Objectifs de gestion : - limitation des pressions sur le ND - appui des communautés pour la gestion durable des ressources naturelles - gestion des ressources naturelles participative des communautés locales |
| ZONE TAMPON (ZT) | 7 – Sijoro | Zone constituée de mangrove, de forêt humide et eau marine (lac marin) entoure le ND. La ZUC est une zone où l’utilisation des ressources est réglementée. Localisation/Description : La ZUC est située dans la partie Nord de la parcelle où l’étroite embouchure commence. Elle se trouve entre le petit village appelé Sijoro et au nord des deux îlots d’Anosimpanihy et Ambariomborona. Activités autorisées/ utilisations acceptables : -Utilisation durable des ressources naturelles aquatiques dans la ZUC - Pêche à la ligne Travaux d’aménagement : - marquage des limites du ZUC avec les communautés riveraines. Objectifs de gestion : - limitation des pressions sur le ND - appui des communautés pour la gestion durable des ressources naturelles - gestion des ressources naturelles participative des communautés locales |
| ZONE TAMPON (ZT) | 8 – Lagna | Zone marine à récif corallien. Elle entoure le ND du Parc. Localisation/Description : La ZUC est située au Sud de la barrière corallienne d’Ankakabe. Au Sud de la ZUC est la barrière corallienne de Borimalandy et à l’Est se trouve la Barrière de Bemakoba. La zone tampon se trouvant à l’ouest de la ZUC est la zone service pour la plongée sous-marine. Cette zone se continue jusqu’à la plage situant à l’Est de Nosy Valiha. Activités autorisées/ utilisations acceptables : -Utilisation durable de produits marin pour l’alimentation familiale et le commerce local. - circulation pour les pirogues des pêcheurs artisanaux. -circulation règlementée des bateaux pour le transport des touristes vers la zone de service. -plonger sous-marine pour les touristes Travaux d’aménagement : - marquage des limites avec des bouées. Objectifs de gestion : - limitation des pressions sur le ND - appui des communautés pour la gestion durable des ressources naturelles |
| ZONE TAMPON (ZT) | 9 – BC Nord | La Zone Tampon entoure le ND. Elle est constituée des récifs et barrière coralliens. C’est une zone peu perturbée.. Localisation Elle se trouve tout autour du ND. . Travaux d’aménagement : Matérialisation de la limite extérieure par des bouées. Objectifs de gestion : -Limitation des pressions sur le ND |
| ZONE TAMPON (ZT) Zone de Service | 10 BC Sud | La Zone Tampon entoure et entre les deux ND. C’est une zone marine à récifs coralliens. La zone de service est une zone destinée pour la plongée sous-marine pour l’écotourisme. Le passage par pirogue ou bateau est acceptable au niveau de la zone tampon se trouvant entre les deux ND. Localisation: La Zone de Service se trouve au nord du Nosy Faly. Elle est localisée au niveau de la barrière BIMENA . Travaux d’aménagement : matérialisation des limites de la Zone de Service et des limites extérieures par des bouées. Objectifs de gestion : -limitation des pressions sur le ND -promotion de l’écotourisme par le biais de la plongée sous marine au niveau du site de plongée. |

Carte 2: Zonage du Parc Sahamalaza Iles Radama

- Transfert de gestion

Le Parc National Sahamalaza -Iles Radama est ceinturé par des transferts de gestion des ressources naturelles sur 32,12 km du périmètre de l’AP en 2015 et qui représentent  les 71,66 % de zones transférables.

Le transfert de gestion des ressources naturelles se trouvant jouxtant de l’aire protégée a été fait pour la première fois en 2011 parmi les quels il y a le VOI de Betsimipoaka, Antanandava II, Ankitsika, Marovato Sud, Anjiajia et Kapany. Deux autres VOI dans la Commune d’Anorotsanagana ont bénéficient également du transfert de Gestion, mais ces localités ne jouxtent pas l’Aire Protégée.

Pour l’année 2016, 04 contrats de transfert de gestion seront réalisées.

- Les partenaires locaux

Pour atteindre aux objectifs de conservation et développement durable, Madagascar National Parks adopte une gestion collaborative avec la population, surtout, locale.

Ainsi, des structures sociales ont été créées au niveau local afin de bien organiser les activités sur terrain. Ainsi, pour chaque Fokontany, une association de « Vondron’Olona Ifotony » (VOI) ou comité local de Base a été créée.  Les membres de ce comité travaillent avec MNP pour la surveillance et contrôle du Parc ainsi que le suivi écologique du type participatif des cibles de conservation. Les ‘VOI’ qui ont bénéficié de transfert de gestion jouxtant de l’aire protégée (ils sont au nombre six), assurent la surveillance de cette partie de l’aire protégée.

Au niveau communal, une structure de concertation a été également créé en 2004 et ayant comme objectif d’appuyer moralement les Comités Locaux de Base dans la gestion des ressources naturelles autour de l’Aire Protégée, par le biais de transfert de gestion. Les membres des structures de concertation participent avec MNP à des activités de sensibilisation au niveau des villageois

Toujours, au niveau intercommunal, un Comité de Soutien et Orientation à l’Aire Protégée a été crée 2008 dont les membres sont issues des cinq Communes de la zone de Sahamalaza. Autres que la prise de décision sur les projets à mettre en place, le COSAP participe dans les activités de sensibilisation de la population, de patrouille du Parc et de gestion de conflit qui peut se produire au niveau de la gestion du Parc. Pour des échanges d’information et programmation des activités.

Les guides écotouristiques sont aussi des partenaires du Parc. Une association des guides au niveau régional a  été créée, l’année 2011 dont son siège social se trouve à Antsohihy. Les membres ont été formés sur la technique de guidage, de connaissance de la biodiversité, des règlementations en vigueur y compris le COAP ou Code de Gestion des Aires Protégées. Ces membres assureront les activités de guidages des visiteurs au niveau des aires protégées dans la Région Sofia, parmi lesquelles le Parc National Sahamalaza-Iles Radama.

Pour la recherche et le suivi écologique, le partenaire du Parc jusqu’à présent est l’AEECL (Association Européenne pour l’Etude et la Conservation des lémuriens). Un protocole de collaboration a été signé entre le Directeur Général de MNP et le Représentant de l’AEECL à Madagascar.

Pour les missions de brigade mixte de contrôle dans les zones du Parc, la convention de collaboration a été élaborée entre MNP et la DREF Sofia et avec le Groupement de la Gendarmerie Sofia.

Aujourd’hui, l’association COSAP SAHAMALAZA MIARO DUGONG, crée en 2015 collabore etroitement avec les équipes de MNP dans la conservation et la gestion collaborative des ressources naturelles marines surtout les herbiers et les espèces associées.

## LA CAPACITE DE GESTION

La capacité de gestion d’une Aire Protégée est constituée des 4 éléments suivants :

l’accessibilité et de la disponibilité d’informations de gestion au niveau de l’Aire Protégée ;

- la situation de la délimitation et du zonage ;

- le niveau de la surveillance et de la connaissance de l’Aire Protégée ;

- la situation des ressources (humaines, financières, logistique) disponibles et la qualité des relations avec tous les partenaires de l’aire protégée.

Ces éléments sont les indicateurs de gestion à améliorer en permanence par l’équipe gestionnaire pour faire face à ses défis et pour assurer une bonne gestion de l’aire protégée. La situation de chaque élément composant la capacité de gestion est analysée ci après.

- Informations de gestion

Les informations utiles ou obligatoires pour la gestion de la conservation pèchent par leur faible disponibilité, au niveau du site comme au niveau des instances d’appui régionales et nationales. Pour les quelques données qui existent, la fiabilité est aléatoire car elles comportent rarement de référence et sont souvent déphasées, nécessitant de ce fait des mises à jour urgentes.

Les inventaires physiques et biologiques qui en constituent la base essentielle sont insuffisants.

C’est l’évaluation de la disponibilité et le niveau d’accessibilité aux informations de gestion que le Parc a besoin pour sa bonne gestion.

Les valeurs attribuables à la disponibilité d’information de gestion : 3,5 = Très Haute ; 3,0 – 3,4 = Haute ; 2,0 – 2,9 = Moyenne ; < 2,0 = Basse

L’évaluation est confinée dans le tableau ci après :

Tableau 27: Évaluation de la disponibilité d'informations requises pour la gestion (2015)

| CRITERES | UTILITE | VALEUR |
| --- | --- | --- |
| 1- Accès aux informations et littérature de base, et sa disponibilité | Obligatoire | Bonne | 3 |
| 2- Préparations d’images satellites et interprétation des cartes de base | Obligatoire | Bonne | 3 |
| 3- Evaluation de pression, culture et situation socio-économique | Obligatoire | Bonne | 3 |
| 4- Inventaire physique et biologique rapide | Obligatoire | Bonne | 3 |
| 5- Etude détaillée d’habitat | Selon le besoin | Bonne | 3 |
| 6- Etude détaillée d’espèces | Selon le besoin | Bonne | 3 |
| 7- Etude de communauté(s) écologique(s) | Selon le besoin |  | N/A |
| 8- Etude de fonction(s) écologique(s) d’importance majeure | Selon le besoin | Moyenne | 2 |
| 9- Niveau de compréhension du besoin d’information pour la gestion | Question clé | Bonne | 3 |
| VALEUR MOYENNE (Valeur N/A exclues) |  | MOYENNE | 2,875 |

Le Parc fera l’effort nécessaire pour augmenter ce résultat d’évaluation pour arriver a la valeur « Bonne » avant le mi – parcours

- Evaluation du niveau de délimitation et bornage

C’est l’évaluation du niveau de légalisation des différents documents de création, le niveau de la délimitation de l’Aire Protégée et de la matérialisation de la limite et la connaissance de cette limite par les populations entourant le parc, les différentes  valeurs sont comme suit : >3,5 = Très bien,  3,00 – 3,50 = Bien,  2.00 – 2,99 = Moyenne,  < 2,00 = Faible.

Tableau 28: Niveau de délimitation et bornage

| NIVEAU DE LA DELIMITATION ET BORNAGE EFFECTUE | VALEUR |
| --- | --- |
| Statut légal | Très Bonne | 4 |
| Signalisation de limites | Bonne | 2 |
| Connaissance de limites | Bonne | 2 |
| Adéquation globale : | MOYENNE | 2,66 |

Seulement 30% des limites marines ont été matérialisées par des bouées.

- Evaluation du niveau de surveillance et de la connaissance de l'Aire Protégée

Elle constitue un système d’évaluation de l’efficacité de gestion au niveau de l’aire protégée et il sera aussi utilisé pour l’évaluation de l’efficacité de la gestion du réseau national.

Les quatre éléments ci-après servent à évaluer le niveau de surveillance et la connaissance de l’Aire Protégée

Niveau de surveillance

- Très bien surveillée (aucun risque que des pressions se présentent hors connaissance du personnel)  (Valeur = 4)

- Bien surveillée (faible risque seulement que des pressions se présentent hors connaissance du personnel) (Valeur = 3)

- Assez surveillée (possibilité que des pressions se présentent sans connaissance rapide par le personnel) (Valeur = 2)

- Peu surveillée (risque que des pressions se présentent sans être détectées est fort) (Valeur = 1)

- Sans surveillance ou surveillance très rare (connaissance des pressions très limitée ou non-existante)  (Valeur = 0)

Connaissance spatiale et pratique

- Adéquate (Valeur = 4) ;  Assez bien (Valeur = 3) ; Assez peu connue (Valeur = 2) ; Inconnue ou très faiblement connue (Valeur = 1) ; Inconnue (Valeur = 0)

Adéquation zonale

(Valeur de la surveillance + Valeur de la connaissance) / 2

Les valeurs à attribuées sont les suivantes : > 3,5 = Très bien,   3,00-, 3,40 = Haute,  2,00-2,99 = Moyenne,  <2,00 = Basse.

Adéquation globale

> 3,5 = Très bien,   3,00 - 3,40 = Bien,  2,00-2,99 = Moyenne,  <2,00 = Basse.

Selon le degré et le niveau de connaissance et de surveillance, le Parc National Sahamalaza-îles Radama est subdivisée en trois zones à savoir  la zone marine (3 parcelles marines et parcelle Sijôro), la zone côtière (parcelle Ankitsika, Ampasimbezo, Maromandia et Kapany) et la zone forestière (parcelle Anabohazo et Ankarafa).

Tableau 29: Evaluation du niveau de surveillance et de connaissance du Parc Sahamalaza Iles Radama

| Zone | Parcelle | Niveau de surveillance | Valeur | Connaissance spatial et pratique | Valeur | Raison de niveau de surveillance et pratique | Adequation zonale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côtière | Kapany | Bien surveillé | 3 | Assez bien connu | 3 | Existence de CLP qui effectue la surveillance mais de niveau d’éducation très bas | 3 |
|  | Sijoro | Assez surveillé | 2 | Assez peu connu | 2 | Existence de CLP, seulement opérationnelle depuis déc 2014 Eloigné par rapport à la base du secteur | 2 |
|  | Maromandia | Très bien surveillé | 4 | Assez bien connu | 3 | Existence CLP qui effectue la surveillance | 3,5 |
|  | Ampasimbezo | Très bien surveillé | 4 | Assez bien connu | 3 | Existence CLP qui effectue la surveillance, existence de site de suivi écologique | 3,5 |
|  | Ankitsika | Très bien surveillé | 4 | Assez bien connu | 3 | Existence CLP qui effectue la surveillance, existence de site de suivi écologique | 3,5 |
| Marine | Lagna | Assez surveillé | 2 | Assez bien connu | 3 | Existence CLP qui effectue la surveillance, existence de site de suivi écologique | 2,5 |
|  | BCS | Peu surveillé | 1 | Très faiblement connu | 1 | Existence de CLP ayant reçu de renforcement de capacité mais non encore opérationnelle, Eloigné par rapport à la base du secteur | 1 |
|  | BCN | Assez surveillé | 2 | Assez peu connu | 2 | Existence de CLP qui effectue la surveillance Eloigné par rapport à la base du secteur | 2 |
| Terrestre | Anabohazo | Bien surveillé | 3 | Assez bien connu | 3 | Existence de CLP qui effectue la surveillance, existence de site de suivi Manque de sécurité | 3 |
|  | Ankarafa | Bien surveillé | 3 | Assez peu connu | 2 | Existence de CLP qui effectue la cosurveillance Présence de partenaire de recherche | 2,5 |
| ADEQUATION GLOBALE : 2,65 (moyenne) |

L’objectif pour la période de ce PAG est de ramener ce niveau de connaissances  pour toutes les zones «  adéquat »

L’atteinte de ces objectifs est nécessaire pour bien maîtriser les problématiques de ce Parcet ses pressions.

Carte 3: Carte de travail pour la surveillance de l’AP

- Evaluation des ressources disponibles et de la relation avec l’extérieur

Valeur attribuable à chaque élément : > 3,5 = Très Bonne; 3,0 – 3,5 = Bonne ; 2,0 – 2,99 = Moyenne ; < 2,0 = Faible,

Le tableau ci – après présente l’évaluation de ce critère

Tableau 30: Evaluation des ressources disponibles et de la relation avec l’extérieur

| CRITERE | CAPACITE |
| --- | --- |
| Leadership et appui |  |  |
| Chef du volet ou personne responsable plein temps à la gestion de conservation | Bonne | 3 |
| Adéquation du personnel pour la mise en œuvre (chef secteur, CLP) – noter que deux analyses différentes (chef secteur / CLP ensemble, ou Chefs Secteurs et CLP évalués indépendamment) sont proposées | Bonne | 3 |
| Niveau d’appui supplémentaire (Siège, DIR) | Moyenne | 2 |
| Niveau d’appui de spécialistes (scientifiques, spécialistes de la conservation) | Moyenne | 2 |
| Capacité stratégique |  |  |
| Compréhension de la planification de la gestion de conservation | Moyenne | 2 |
| Niveau de compréhension / application de planification / gestion évolutive | Moyenne | 2 |
| Ressources financières, matérielles et logistiques |  |  |
| Niveau de financement pour les deux années fiscales suivantes | Bonne | 3 |
| Niveau de pérennisation | Basse | 1 |
| Adéquation du matériel et infrastructures | Moyenne | 2 |
| Relation avec les voisins |  |  |
| Qualité des relations AP- communautés riveraines | Très Bonne | 4 |
| Qualité des relations AP- élus et autorités locales | Bonne | 3 |
| Qualité des relations AP- organismes partenaires | Très Bonne | 4 |
| Application de la loi |  |  |
| Collaboration avec les forces de l’ordre | Bonne | 3 |
| La justice et la poursuite des délits | Moyenne | 2 |
| Valeur moyenne pour l’évaluation des ressources disponibles et de la relation avec l’extérieur | MOYENNE | 2,57 |

- Evaluation  de la capacité de gestion du Parc

La capacité de gestion est la moyenne de tous les 4 éléments évalués ci-dessus

Tableau 31: Capacité de gestion  (évaluation 2015)

| Désignation | Rang | Score |
| --- | --- | --- |
| 1. Accessibilité aux informations et disponibilité | Moyenne | 2,87 |
| 2. Niveau de délimitation et bornage | Bonne | 2,66 |
| 3. Niveau de surveillance et de connaissance du Parc | Moyenne | 2,65 |
| 4. Evaluation des ressources (humaines, financière, logistique) | Moyenne | 2,57 |
| CAPACITE DE GESTION DE L’AP | MOYENNE | 2,68 |

La capacité de gestion du Parc Sahamalaza Iles Radama a déjà une valeur « Moyenne » fin 2016, le défi du Parc est de maintenir au moins la valeur de chaque élément de la capacité de gestion à son niveau ou l’augmenter au niveau supérieur durant la période de ce PAG. Les objectifs de gestion pour cette capacité de gestion sont tableau ci-après :

Tableau 32: Projection d’évaluation de l’efficacité de gestion

| Thèmes | 2016 | Mi-parcours (2018) | Fin 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Les informations disponibles et requises | Moyenne | 2,87 | Moyenne | 2,87 | Moyenne | 2,87 |
| Niveau de bornage et délimitation | Moyenne | 2,66 | Bonne | 2,75 | Bonne | 3,34 |
| Niveau de surveillance et connaissance spatiale de l’Aire Protégée | Moyenne | 2,65 | Moyenne | 2,73 | Bonne | 3,32 |
| Ressources humaines, ressources financières et matérielles | Moyenne | 2,57 | Moyenne | 2,60 | Bonne | 3,25 |
| CAPACITE DE GESTION | MOYENNE | 2,68 | MOYENNE | 2,73 | Bonne | 3,19 |

L’équipe du Parc Sahamalaza Iles Radama fera le nécessaire pour augmenter les valeurs de correspondantes aux informations disponibles et requises et niveau de surveillance et connaissance spatiale de l’Aire Protégée.

- Efficacité de gestion de conservation

L’évaluation de l’efficacité de gestion de conservation au niveau de l’Aire Protégée est synthétisée par le tableau ci-dessous

Tableau 33: Evaluation de l’efficacité de gestion de conservation du Parc Sahamalaza Iles Radama(Année 2015)

| Cibles | Santé de la biodiversité | Niveau de menace | Capacité de gestion |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible 1 : Forêt Dense sèche semi-caducifoliée | BONNE 3,5 | MOYENNE 7,3 | MOYENNE 2,68 |
| Cible 2 : Mangrove |  |  |  |
| Cible 3 : Récif corallien |  |  |  |
| Cible 4 : Eulemur flavifrons |  |  |  |
| Cible 5 : Threskiornis bernieri |  |  |  |
| Cible 6: Herbier |  |  |  |

- Indice d’efficacité de Gestion

L’alliance Banque Mondiale – WWF a développé l’outil « Protected Areas Management Effectiveness Tracking Tool » (PAMETT) dans le but d’appuyer les équipes de gestionnaires d’AP terrestres à auto-évaluer leurs propres performances en matière d’efficacité de gestion. Madagascar National Parks s’est basé sur ce PAMETT pour développer son propre système d’évaluation de l’efficacité de gestion des AP en l’adaptant significativement à ses propres contextes.

Chaque année les sites de  Madagacsar National Parks ont évalué  leur indice d’efficacité de gestion suivant le PAMMET adapté, cet indicateur de gestion est devenu un indicateur contractuel dans chaque financement de MNP. Chaque site a une statistique de la valeur annuelle de cet indicateur et permet d’apprécier l’évolution de la gestion de chaque site.

Pour Sahamalaza - Iles Radama , l’évolution de cet indice d’efficacité de gestion se présente comme suit depuis 2014 et l’objectif pour cet indicateur pour 2016– 2020

Tableau 34: Evolution de l’ IEG  2014-2020

| Indice d’efficacité de gestion | 2014 | 2015 | 2016 | Mi parcours 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeurs | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,80 | 0,82 |

.

## AXES STRATEGIQUES

Le logiciel MIRADI permet d’avoir un modèle conceptuel représentant les différentes éléments du Parc Sahamalaza-Iles Radama  analysés dans les chapitres précédentes et  d’apprécier les connexions entre eux (cibles de conservation – pressions – causes des pressions – stratégies pour assurer la viabilité des cibles de conservation, solutionner les causes et pressions et atteindre tous objectif de gestion définis dans les chapitres précédentes.

### Axe « conservation »

La biodiversité des Parcs et Réserves est conservée de manière soutenue et efficace à travers des outils à base scientifique : Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) sur base méthodologique TNC (The Nature Conservancy), protocole de suivi écologique, résultats de recherches, et méthode MIRADI comme outil de vérification du niveau de menaces.

- Indicateurs axe « conservation »

- Niveau de menace

- Ha pertes des forêts

- Nombre de points de feux détectées

- Ha brûlées

- Taux verbalisées des infractions rapportées

### Axe « cogestion et participation communautaire»

Les Parcs et Réserves sont cogérés en collaboration dans un cadre clair et formel à travers une structure inclusive et représentative à majorité de membres issus des communautés locales.

- Indicateurs axe « cogestion»

- % des bases communautaires représentées au sein du COSAP

- % surface de l’AP surveillée par les CLP

- % périmètre transféré total

- Retombées économiques pour les riverains

### Axe « marchés prioritaires»

Les marchés prioritaires sont développés et contribuent de façon conséquente au budget de fonctionnement de Madagascar National Parks

- Indicateurs axe « marchés prioritaires»

- Montant recette propres générées par les marchés

- Nombre de visiteurs

- Montant des DEAP

- Indice d’autofinancement

### Axe « management»

Les marchés prioritaires sont développés et contribuent de façon conséquente au budget de fonctionnement de Madagascar National Parks

- Indicateurs axe « management»

- Indice d’Efficacité de Gestion

- Structure Organisationnelle

L’unité de gestion est  composée de 14 employés permanents  en 2016, mais le besoin du Parc atteint jusqu’à 24 employés  dans les années qui vont venir.

Tableau 35: Effectif du personnel au niveau du Parc National de Sahamalaza-Iles Radama

| Fonction | 2016 | Situation souhaitée |
| --- | --- | --- |
|  |  | Poste à créer | Effectif optimal |
| Directeur de Parc | 1 |  | 1 |
| Chef de Volet Administration et Finances | 1 |  | 1 |
| Chef de Volet Technique | 1 |  | 1 |
| Chef de secteur | 3 |  | 3 |
| Comptable | 1 |  | 1 |
| Gardien | 3 |  | 3 |
| Conducteur bateau | 1 |  | 1 |
| Aide conducteur bateau | 1 |  | 1 |
| Hotesse d’acceuil | 1 |  | 2 |
| Femme de ménage | 1 |  | 3 |
| Agent de parc | 0 | 10 | 10 |
| Total | 14 | 10 | 24 |

- Bonne gouvernance

La bonne gouvernance au sein de l’unité de gestion peut être mesurée par :

- le respect de la charte MNP définies pendant les Réunions des Chefs d’Unité de Gestion ;

- le respect des échéances fixées par le réseau ;

- la réalisation budgétaire par rapport aux prévisions mensuelles ;

- le respect du manuel de procédures administrative et financière de MNP

## PLAN D’ACTION

L’existence des opportunités détaillées dans le chapitre antérieur en faveur du Parc facilite sa gestion. Parmi eux, on peut citer la présence des comités de vigilance ou Comite Local du Parc, l’existence des Transferts de Gestion des Ressources Naturelles aux alentours du Parc, certains tabous de la population riveraine, le faible nombre de la population dans la zone périphérique. Par contre, des contraintes rendent difficile cette gestion, entre autres les difficultés d’accès dans le parc, l’absence de contrôle des agents de l’administration forestière dans la zone périphérique du Parc, l’existence de sentier de servitude à la limite du Parc.

Compte tenu de ces opportunités et de ces contraintes, des actions ont été définies pour chaque stratégie identifiée. Ces actions sont résumées dans le tableau ci-après.

Tableau 36: Plan d’action 2016 – 2020

| Actions | Activités | Indicateurs | Chronogramme |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE |  |  |  |  |  |
| Assurer la Surveillance et le contrôle en collaboration avec la population et les partenaires de conservation | Mener des actions de patrouilles | Nb carreaux terrestres surveillés par AGP | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
|  |  | Nb carreaux marins surveillés par AGP | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
|  |  | Nb carreaux terrestres surveillées par CLP | 1594 | 1600 | 1600 | 1610 | 1610 |
|  |  | Nb carreaux marins surveillées par CLP | 4442 | 4500 | 4500 | 4510 | 4510 |
|  |  | Nb HJ de patrouilles des CLP | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  |  | Nb de mission de Brigade mixte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Organiser des survols | Nb de survol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Assurer le Suivi écologique des AP | Mettre en œuvre le suivi écologique terrestre | Nb de visites transect lémuriens | 12 | 24 | 24 | 24 | 324 |
|  |  | Nb visites transect tortues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Nb visite PPS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Mettre en œuvre le suivi écologique marine | Nb visite transect récifs coralliens | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nb visites transect herbier | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Nb visite station suivi mangroves | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Nb visite transect plage de pontes tortues marines | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nb visite point d’observation oiseaux aquatiques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Nb visite site SCCP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Mettre en place et entretenir les Infrastructures de conservation | Aménager les limites et zonage de l’AP | Km limites externes aménagées | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  | Km limites noyaux durs aménagées | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | Entretenir les limites et zonages de l’AP | Km limites ext entretenues | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 |
|  |  | Km limites ND entretenues | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
|  | Créer et entretenir les autres infrastructures | Nb postes entretenus | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Nb postes construits |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb barrières entretenues |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  | Nb barrières construits |  |  |  |  |  |
|  |  | Km pare feux entretenu | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 |
|  |  | Km pare feux ouverts |  | 4 |  | 4 |  |
| Améliorer les actions d’informations, communications, et éducation à l’environnement avec les acteurs de locaux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mener des campagnes de sensibilisation des décideurs | Nb plaidoyers de décideurs |  |  |  |  |  |
|  | Oragniser des manifestations/Festival | Nb manifestations/festival | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Organiser des sessions d’EE | Nb HJ de sensibilisation |  |  |  |  |  |
| CO GESTION ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE |  |  |  |  |  |
| 4Promouvoir les mouvements communautaires de développement | Renforcer les capacités des comités villageois et du COSAP | Nb comités opérationnels | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | Nb réunions COSAP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nb réunions CLP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Nb de mission de soutien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Nb CLP formées | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | Nb contrat TGRN signés | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Nb contrat TGRN renouvellées |  | 8 |  |  |  |
| Assurer la sauvegarde sociale des PAPs | Etablir le Plan de Sauvegarde Sociale | Nb PSSE établi |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb PAPs compensées | 1084 |  |  |  |  |
|  | Mettre en œuvre le PSSE | Nb MP sauvegarde | 5 |  |  |  |  |
| Appuyer des activités de développement dans la zone périphérique | Meo des MPAP DEAP | Nb MP sur DEAP |  |  |  |  |  |
|  | Meo des MPAP sur d'autres fonds | Nb MP sur d'autres fonds |  |  |  |  |  |
| DEVELOPPEMENT DE MARCHE PRIORITAIRE |  |  |  |  |  |
| Créer/ réhabiliter/ entretenir des infrastructures de l’écotourisme (ou recherche) suivant les normes et standards de MNP | Aménager et entretenir des circuits aux normes opérationnelles | Km circuits aux normes aménagés |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | Km circuits aux normes entretenus |  |  |  |  |  |
|  | Aménager et entretenir des sites de camping | Nb sites aménagés |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb sites entretenus |  |  |  |  |  |
|  | Construire et entetenirles infrastructures d'accueil | Nb postes d’accueil construits |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb postes d’accueil entretenus |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Aménager et entretenir des pistes d'accès | Km pistes d'accès aménagées |  |  |  |  |  |
|  |  | Km pistes d'accès entretenues |  |  |  |  |  |
|  | Construire et entretenir des centres de recherche/CI de recherche | Nb centres de recherche construits |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb centres de recherche/CI entretenus |  |  |  |  |  |
| Assurer un service de qualité | Assurer un service d’accueil professionnel | Nb agents d’accueil formés/recyclés |  |  |  |  |  |
|  | Promouvoir le partenariat avec le secteur privé et les communautés locales | Nb concessions fonctionnelles |  |  |  |  |  |
|  | Rendre fonctionnel le guichet unique | Nb guichets uniques fonctionnels |  |  |  |  |  |
|  | Vendre/promouvoir les produits des marchés | Nb kits de promotion |  |  |  |  |  |
| MANAGEMENT |  |  |  |  |  |
| Construire des bureaux | Construire des bureaux de secteurs | Nb bureaux CS |  |  | 1 |  |  |
|  | Construire des bureaux administratifs | Nb bureaux administratifs |  |  |  |  |  |
| Acquérir des équipements et matériels | Mettre à disposition des équipements et matériels standards pour chaque UG | Nb d'équipements/ matériels acquis |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb de matériels roulants acquis | 4 |  |  |  |  |
| Améliorer la gestion du Patrimoine | Assurer la maintenance des infrastructures administratives et sociales | Nb d'infrastructures entretenues |  |  |  |  |  |
|  | Assurer la maintenance des équipements et matériels | Nb d'équipements et matériels entretenus | 4 |  |  |  |  |
| Assurer le fonctionnement des sites | Salaires et accessoires des Sites | Nb de personnel |  |  |  |  |  |
|  | Frais de gestion Sites (coûts liés) | Frais et coûts liés à la gestion |  |  |  |  |  |
| Mettre à jour les PAG du réseau | Produire le PAG sites/'Mettre à jour les PAG de l'AP (validation du document EIE par l'ONE) | Nb PAG màj | 1 |  |  |  |  |
| Assistance technique et suivi externe | Mettre en place les divers systèmes et mécanismes financiers | Nb de suivi et contrôle technique et financier |  |  |  |  |  |

## SUIVI DES IMPACTS DES ACTIVITES ET METHODES

Pour suivre l’évolution des réalisations et leur impact, les tableaux de suivi des indicateurs ci après sontt établit pour sortir a tout moment le niveau d’atteinte des objectifs et celui de leur impact.

| Résultats attendus | Objectifs de gestion | Evolution des Indicateurs clés | Valeurs cibles |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intitulé | valeurs To (2015) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Axe Stratégique : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE La biodiversité des Parcs et Réserves est conservée de manière soutenue et efficace à travers des outils à base scientifique |  | Niveau de menace | HAUT | MOYEN | M | M | F | F |
|  | Zéro perte couverture forestière | Ha pertes forêts (ADSI) | 42 | Réduit au moins de 20% par an |
|  | Maintien taux blanchissement actuel ds coraux | Taux de blanchissement (%) | 20 | Maintenu au moins à son etat actuel |
|  | Maintien couverture actuel des herbier | Taux de couverture (%) | 70 | Maintenu au moins à son etat actuel |
|  | Diminution feux | Nb points de feu détectés | 0 | Zéro point de feu |
|  |  | Ha brûlés (dont Ha de forêt) (ADSI) | 0 | Zéro ha brûlé |
|  | Poursuite effective des infractions | Taux verbalisés des infractions rapportées | 100% | Maintenu au moins à 100% |

| Résultats attendus | Objectifs de gestion | Evolution des Indicateurs clés | Valeurs cibles |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intitulé | valeurs To (2015) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Axe Stratégique : COGESTION ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE Les Parcs et Réserves sont cogérés en collaboration dans un cadre clair et formel à travers une structure inclusive et représentative à majorité de membres issus des communautés locales | Participation des communautés locales aux décisions | % des bases communautaires représentées au sein COSAP | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
|  | Participation effective des CLP | % surface de l’AP surveillé par les CLP | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Effectivité de la ceinture de TdG dans la zone de protection | % périmètre transféré total | 71,66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Contribution au développement de la zone périphérique | Retombées économiques pour les riverains (x millions Ar) | 81,79674 | 237,600 | 250 | 250 | 300 | 300 |

| Résultats attendus | Objectifs de gestion | Evolution des Indicateurs clés | Valeurs cibles |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intitulé | valeurs To (2015) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Axe Stratégique : DEVELOPPEMENT DE MARCHES PRIORITAIRES Les marchés prioritaires sont développés et contribuent de façon conséquente au budget de fonctionnement de Madagascar National Parks | Augmentation des recettes de l’UG | Montant recettes propres générées par les marchés (Million Ar) | 4 | 8,2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Nombre de visiteurs | 134 | 200 | 240 | 288 | 345 | 414 |
|  |  | Montant des DEAP (Million Ar) | 4 | 4,4 | 4,84 | 5,3 | 5,9 | 6,4 |
|  | Autofinancement partiel de l’UG | Indice d’autofinancement (IAF) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |

| Résultats attendus | Objectifs de gestion | Evolution des Indicateurs clés | Valeurs cibles |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intitulé | valeurs To (2015) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Axe Stratégique : MANAGEMENT Madagascar National Parks est une entreprise professionnelle, dotée d’un personnel adéquat et efficient et disposant d'un système de gestion de qualité, labellisé et transparent | Amélioration de l’efficacité de gestion | Indice d’Efficacité de Gestion (IEG) | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 |

## BIBLIOGRAPHIE

- PLANGRAP, juin 2014: Plan de gestiondu réseau national des aires protégées; 121p

- PSSE, 2009 : Plan de Sauvegarde Sociale et Environnementale du Parc National Sahamalaza ; 212p

- RASOLOFOMANANA, V.L, 2006 : ‘Contribution à l’analyse de l’exploitation des holothuries dans la Baie de Ramanetaka’, PN Sahamalaza,  IHSM, Université de Tuléar, 43p

- SAVAIVO, 2003 : Etude d’impact environnemental relatif à la création de l’aire protégée marine et côtière, site Sahamalaza-Iles Radama ; 120p

- VAN der Veken, 2009 : Etude de l’impact des activités humaines sur le développement socio-économique de la population locale et sur l’état du récif corallien, au sein du Parc National de Sahamalaza-Iles Radama, Madagascar ; 41p

- WCS/DEC, 2002 : Etude de faisabilité et plan de développement pour le site de la RBM Sahamalaza-Iles Radama ; 114p

- BENAIVO B, Octobre 2006, Les rôles stratégiques des écosystèmes marin et côtière de l’APMC des Iles Radama/Sahamalza, 38p.

- FID, 2000, Plan Communal de Développement de la Commune Rurale Ambolobozo, District d’Analalava Région SOFIA

- ZICOMA, 1999: Les zones d'importance pour la Conservation des Oiseaux à Madagascar. Projet Zicoma. Antananarivo. Madagascar

- MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, AMCC, FAO (en cours de parution, 2003) Manuel de procédure de création des aires protégées marines et côtières

- MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, ANGAP (2003) Décret portant application du code de gestion des aires protégées

- NDARO Hervé, 2007, Rapport de stage de Licence « Légitimité d’un Plan de Sauvegarde Sociale et Environnement face à l’instauration du PN Sahamalaza-île Radama », 30p.

- PNM-ANGAP, 30 Novembre 2005, Rapport de réunion de la commission multipartite pour la création du Parc National Marin et Côtier île Radama/ Sahamalaza, 8p.

- PNM-ANGAP Sml, juillet 2004, Cahier de charges environnementales du projet de création d’Aire Protégée Marine et Côtier dans la zone de Sahamalaza-île Radama, 8p.

- Raselimanana, 1996 : Etude préliminaire de l’Herpetofaune de la forêt près de la baie de Sahamalaza dans le Nord Ouest de Madagascar

- RASOLOFOMANANA Voahangiarilala Lilia, Mars 2006 : exploitation des Holothuries dans la baie de Ramanetaka – future APMC Iles Radama Sahamalaza, 43p.

- SAGE, 2007, Plan Communal de Développement de la Commune Rurale Maromandia District d’Analalava Région SOFIA.

- WCS (1999), Evaluation de l’état de l’environnement naturel et terrestre de la presqu’île Radama : Etude quantitative de Eulemur macaco flavifrons et Inventaire floristique et étude des formations forestières.

- WWF, Inventaire Ornithologique effectué dans le Nord Ouest de Madagascar.

- SOAHASINDRAZANA Vavinosy Viviane, 2008, Evaluation socio-économique de la situation paysanne riveraine après la création du parc national Sahamalaza-Iles Radama, cas de la commune rurale de Maromandia,

# Text boxes

PROTECTING DUGONGS

CONSERVING SEAGRASS

CHANGE FOR COMMUNITIES

Selon le Plan GRAP

La stratégie de conservation B est définie comme suit :

- Inventaire et étude approfondie

- Elaboration d’un PAG appropriée

- Renforcement de la recherche et du suivi écologique

- Renforcement de la surveillance, du contrôle et de la capacité d’intervention

- Renforcement des stratégies en matière d’IEC

- Mise en œuvre  opérationnelle des MP alternatifs aux pressions et des MP de sauvegarde

DOCUMENTS CADRES

Décret de création, COAP, PNAE/ PE3,

Plan GRAP)

Etudes et recherches Informations / Données

Biologiques – écologiques et

Socio-économiques

Spatialisation de l’Aire Protégée

APPROBATION SERVICES TECHNIQUES (DREEF, PECHE)

- Plan stratégique de

- Logiciel MIRADI

ANALYSES

CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE

Identification des écosystèmes, habitats et espèces clés dans l’AP

ROLE STRATEGIQUE DE L’AP

La raison d’être de l’AP en termes de la représentation de la biodiversité au sein du Réseau National

CIBLES DE CONSERVATION

Eléments clés de conservation dans l’AP et les systèmes – espèces, habitats rares, menacés et / ou importants en terme de représentation

MENACES

Raisons d’être pour les pressions

Activités humaines ou autres causant les impacts

Effets négatifs sur les cibles

EVALUATION DE  L’EFFICACITE DE GESTION

Santé de la biodiversité, niveau de menace.

Capacité de gestion

STRATEGIE – PLAN D’ACTION – SUIVI

Stratégies gestion pour la pérennisation du Parc

REDACTION DU PLAN DE GESTION

SYNTHESE DES CONNAISSANCES

- Cartes thématiques

- Rapports techniques

SCHEMA

D’AMENAGEMENT

- Zones périphériques

- Zones de protections (TGRN, cultures, habitation,…)

- Zones Tampons (ZOC, ZUC,…)

- Noyaux Durs

- Mode de gouvernance

PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION

Classification des espèces menacées

L’Union Mondiale pour la Conservation, (UICN), dont Madagascar est Membre, a établi un système de classification pour des espèces à haut risque d’extinction globale.  Ces espèces menacées sont inscrites dans la « Liste Rouge » de l’UICN et une série de critères quantitatifs les classifient dans les catégories: « En Danger Critique d’Extinction (CR) », « En Danger (En) », « Vulnérable (Vu) », « Quasi menacé (NT) », « Préoccupation mineure (LC) » et « Données insuffisantes (DD) ».

Une cible de conservation est un élément de la biodiversité nécessitant une gestion en raison de son caractère exceptionnel ou de son niveau de menace. Une cible peut être un élément unique, comme une espèce importante ou un habitat particulier où elle peut regrouper plusieurs éléments importants de la biodiversité qui ont besoin d’une gestion similaire (par exemple des lémuriens diurnes). Dans le cas ou la cible est un habitat, son contenu constitue des cibles intégrées, par exemple une espèce vivant dans l’habitat qui ne mérite pas d’être une cible à lui toute seule mais qui requiert tout de même une gestion. Une des critères importants dans le choix des cibles est qu’elles doivent représenter la biodiversité générale de l’AP ; les cibles servent d’indicateurs pour la santé écologique de l’AP et leur conservation assurera la conservation de toute la biodiversité représentative de l’AP.

L’intégrité des cibles est évaluée sur la base de leurs « attributs écologiques clés » ou « attributs – clés», dont les valeurs permettent de déterminer le niveau de viabilité de ces cibles dans l’environnement naturel de l’aire protégée au moment de l’évaluation. En assignant un rang à chaque catégorie de valeur, la méthode détermine automatiquement un score d’intégrité pour chaque cible. Le suivi régulier de ce score permet d’apprécier dans le temps l’évolution de l’« intégrité » de l’aire protégée.

Définitions

Attributs - clés : Ce sont les facteurs de l’écologie d’une cible qui définissent ou caractérisent le plus clairement la cible, limitent sa distribution, ou déterminent sa viabilité dans l’espace ou dans le temps, sur le long terme. Ils peuvent être catégorisés par :

- leur taille (l’abondance d’une espèce ou l’aire vitale minimale nécessaire) ;

- leur condition (l’équilibre de la composition et de la structure de la population ou de l’habitat ;

- leur contexte spatial (niveau de connectivité, de fragmentation ou d’isolement).

Valeurs allouées aux attributs - clés :

Faible : Si l’on permet au facteur de persister dans cette condition durant une période prolongée, il sera pratiquement impossible de restaurer ou prévenir la disparition.

Moyen : Le niveau de variation acceptable pour ce facteur est dépassé. La situation requiert une intervention humaine. Si l’on ne fait rien, la cible sera vulnérable à de sérieuses dégradations.

Bon : Le niveau de variation pour ce facteur est acceptable, mais la situation peut requérir quelques interventions humaines.

Très bon : Ce facteur fonctionne dans un contexte écologique au statut optimal, et requiert peu d’intervention humaine

Les menaces sont des facteurs qui portent atteinte à la viabilité des cibles de conservation ; de ce fait, il faut évaluer leur importance et suivre dans le temps et dans l’espace. Les menaces comprennent deux choses ; les impacts, qui sont des facteurs qui réduisent la viabilité d’une cible de conservation (par exemple une réduction de la superficie d’un habitat), et les pressions qui sont les activités humaines tangibles et concrètes qui sont à l’origine de l’impact (par exemple le défrichement).

Le niveau des impacts et des pressions agissant sur les cibles de conservation à été évalué aussi avec le logiciel MIRADI. Il est présenté ci après une brève résumée de chaque pression et ses impacts sur les cibles de conservation et les résultats des analyses.

Méthodologie d’évaluation

L’évaluation des menaces comporte deux éléments : l’évaluation des impacts, qui sont des facteurs qui réduisent la viabilité d’une cible de conservation, et l’évaluation des pressions, qui sont les activités humaines tangibles et immédiates, qui sont à l’origine de l’impact.

L’analyse des impacts tient compte de la sévérité (l’ampleur de la dégradation) et de la portée (l’étendue de la dégradation) de l’impact sur les cibles, et l’analyse des pressions évaluent leur contribution anticipée à l’impact à moyen terme et leur niveau de réversibilité potentiel.

Une valeur (Très Haut, Haut, Moyen ou Faible) est alors attribuée à chacun de ces quatre attributs, afin de nous permettre de calculer le niveau de menace cumulatif par cible de conservation, par pression, et pour l’ensemble de l’Aire Protégée.

Evaluation menace par cible :

Première Très haute : 30 points, chaque additionnelle = 15 points (au maximum de 100)

Trois première Haute: 10 points chacune, chaque additionnelle = 5 points

Cinq première Moyenne : 2 points chacune, additionnelle = 1 point

Six première Faible : 0,3 points, septième Faible = 0,2, chaque additionnelle = 0,15

L’évaluation du niveau de menace générale (par la méthode 5 S) donne les plages de valeur suivante :

Le niveau de menace générale est estimé

« Très haute »  si le nombre de points obtenus se trouve entre 45 – 100 points

« Haute »  si le nombre de points obtenus se trouve entre 20 – 44,9 points

« Moyenne » si le nombre de points obtenus s trouve entre 4 – 19,9 points

« Faible » si le nombre de points obtenus se trouve entre 0,1 – 3,99 points